Vzorová
Dohoda o integračnom zámere
Názov OVM/IS OVM a
IS Centrálnej Správy Referenčných Údajov VS (CSRU)

STATUS	DÁTUM	MENO/SEKCIA	PODPIS

Všeobecné informácie
Projekt:	IS CSRÚ
Dokument:
Verzia:
Dátum:
Autor:
Vlastník:	Ministerstvo financií SR

História dokumentu
Verzia	Dátum verzie	Popis zmien	Vypracoval

Odkazy na dokumenty

Obsah
# Úvodné ustanovenia
## Identifikácia subjektov integračného zámeru
Subjektmi dohody o integračnom zámere uzatváranej na základe požiadavky č. <ID požiadavky na integráciu> z dňa <XX.XX.XXXX> sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky – projekt IS CSRÚ a <Názov OVM/IS OVM.> Hlavným vstupom pre vypracovanie integračného zámeru na strane konzumenta je Integračný manuál IS CSRÚ, ktorý je k dispozícií na vyžiadanie. Hlavným vstupom pre Správcu IS CSRÚ je vyplnený formulár Špecifikácia objektov evidencie z prílohy č.1.
Subjekty dohody:
Rola	Identifikátor správcu (Gestora)	Správca (Gestor)	Identifikátor projektu / subjektu	Projekt / projekty spadajúce pod kontrakt	Identifikátor ISVS	ISVS spadajúce pod kontrakt
Konzument
Správca IS CSRÚ	osoba_2	Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5 / P. O. BOX 82 / 817 82 BRATISLAVA / IČO: 00151742	projekt_98	Národný projekt: Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy	isvs_5836	Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy

## Zdôvodnenie a ciele integračného zámeru
Cieľom dohody o integračnom zámere je poskytnúť integrujúcim sa stranám (subjektom dohody o integračnom zámere) sumárne informácie o východiskách a potrebách integrácie, rozsahu integrácie, rozdelení základných zodpovedností a komunikačných línií, ako aj o harmonograme potrebnej integrácie <Názov OVM/IS OVM>.
Správca IS CSRÚ
Ministerstvo financií SR je správcom Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ), ktorý realizuje časť funkcionality Modulu úradnej komunikácie (MUK) dátová časť ostatných úsekov podľa § 10 odsek 11 pís. d) zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Podľa uvedeného zákona, ak ide o používanie referenčných údajov iných ako tých, ktorých správcom je ministerstvo vnútra alebo okresné úrady a základných číselníkov, ktorých gestorom je ministerstvo vnútra, orgány verejnej moci sú pri vzájomnej elektronickej komunikácii, vrátane elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky, povinné používať spoločný modul MUK dátová časť ostatných úsekov inak sú oprávnené požívať tento spoločný modul podľa § 10 odseku 3 pís. h).

Konzument
< zdôvodnenie a ciele integračného zámeru na strane konzumenta>
## Rozpočet
Tabuľka rozpočtu za Konzumenta služieb (Názov IS OVM)
Aktivita integračného zámeru Konzumenta služieb	Priradená rola	Alokované človekodni	Finančné vyčíslenie alokovaných človekodní
Dohoda o integračnom zámere	Hlavný biznis analytik	N/A	N/A
Projektové riadenie, monitorovanie a reporting postupu integrácie	Projektový manažér
Finalizácia dohody o úrovni poskytovaných služieb a manažmente post-implementačných zmien (integračný SLA kontrakt)	Projektový manažér
Aktualizácia údajov o poskytovaných koncových službách (eGov, IS) v centrálnom metainformačnom systéme	Konfiguračný manažér
Identifikácia služieb	Hlavný biznis analytik
Špecifikácia služieb	Hlavný biznis analytik
Integračný technický návrh	Hlavný architekt alebo technický návrhár
Prepojenie infraštruktúry	Expert infraštruktúry
Príprava testovacieho plánu, testovacích scenárov a prípadov	Test manažér
Vývoj komponentov pre integráciu	Hlavný vývojár
Vykonanie integračných testov	Test manažér
Vykonanie používateľských akceptačných testov	Test manažér
Zavedenie do prevádzky	Release manažér

Tabuľka rozpočtu za poskytovateľa (IS CSRU)
Aktivita integračného zámeru poskytovateľa	Priradená rola	Alokované človekodni	Finančné vyčíslenie alokovaných človekodní
Zvedenie nového OVM/ IS /Objektu evidencie / IS CSRU služieb do riadiacich údajov IS CSRU	CSRÚ systémový administrátor
Úprava vzorovej dohody o úrovni poskytovaných služieb a manažmente post-implementačných zmien (integračný SLA kontrakt) na základe požadovaných služieb	Integračný administrátor / projektový manažér
Aktualizácia údajov o poskytovaných koncových službách (eGov, IS) v centrálnom metainformačnom systéme	Integračný administrátor / projektový manažér
Nastavenie pravidiel pre riadenie dátovej kvality	Supervízor údajov
Projektové riadenie, monitorovanie a reporting postupu integrácie	Integračný administrátor / projektový manažér
Prepojenie infraštruktúry	CSRÚ prevádzková podpora
Zavedenie do prevádzky, monitoring	CSRÚ prevádzková podpora

## Dodatočné ustanovenia a prílohy
<Rôzne dodatočné ustanovenia a prílohy, prípadne „žiadne“.>
# Rozsah integrácie
## Služby
Predmetom Dohody o integračnom zámere sú nasledovné služby IS CSRÚ:
<Zoznam bude upravený na základe potrieb konzumenta (nepoužité služby budú zo zoznamu odstránené)>
Identifikátor využívanej IS / aplikačnej služby poskytovateľa	Popis využívanej aplikačnej / IS služby poskytovateľa	Fyzická implementácia rozhrania / služby poskytovateľa (ak je dostupné)	Forma prevedenia integrácie (ak je dostupné)
sluzba_is_49247	Podanie žiadosti o poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte	N/A	ÚPVS
sluzba_is_49251	Zápis údajov do IS CSRU	CSRU_WriteDataTo	Webová služba
sluzba_is_49250	Poskytnutie konsolidovaných údajov o subjekte	CSRU_GetConsolidatedData	CSRUGetConsolidatedDataService /
sluzba_is_49253	Poskytnutie údajov z IS CSRÚ na synchronizáciu	CSRÚ_GetConsolidatedReferenceData
sluzba_is_49258	Poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných údajov voči referenčným údajom IS CSRU	CSRU_Vypis_o_kvalite	Webová služba
sluzba_is_49259	Asistované poskytnutie výpisu o kontrole kvality referencovaných údajov voči referenčným údajom IS CSRU	GUI_asistované_stotožňovanie	GUI Data stewardship console
<iná>	<iný>	< iná >	<iná>

## Prípady použitia služieb
Nasledujúca tabuľka špecifikuje jednotlivé prípady použitia služieb IS CSRÚ, ktoré sú predmetom tejto Dohody o integračnom zámere (jedna tabuľka pre každú službu zvlášť):
Názov služby	<Názov služby>
Účel	<Stručný popis účelu použitia s ohľadom na úžitok konzumenta>
Poskytovateľ	IS CSRÚ
Konzument	<IS OVM>
Vstupy	<Vymenovanie vstupov na úrovni textového popisu>
Výstupy	<Vymenovanie výstupov na úrovni textového popisu >
Použitie v eGov službách	<Zoznam eGov služieb konzumenta v ktorých sú výstupy použité>
Objekty evidencie konzumenta	<Zoznam Objektov evidencie konzumenta registrovaných pre túto službu uvedených v Prílohe č.2>
Objekty evidencie, referenčné registre, základné číselníky	<Zoznam objektov evidencie / referenčných registrov / základných číselníkov poskytovateľov, ku ktorým táto služba pristupuje>

# Komunikačný plán
## Popis rolí a zodpovednosti
Správca IS CSRÚ		Konzument
Rola	Poskytovateľ	Rola	Konzument
Komisia pre posudzovanie zmien IS CSRÚ	Meno, kontakt
Správca IS CSRÚ	Meno, kontakt
Integračný administrátor / projektový manažér	Meno, kontakt
CSRÚ prevádzková podpora	Meno, kontakt
CSRÚ systémový administrátor	Meno, kontakt
CSRÚ Supervízor údajov	Meno, kontakt	Data Steward
CSRÚ Dodávateľ aplikačnej podpory	Meno, kontakt

## Komunikačné procesy
Úroveň stretnutí	Komunikačný proces	Výstup
Integračný administrátor / projektový manažér	Návrh integračného zámeru a jeho úprav	Dohoda o integračnom zámere a jeho dodatok
Správcovia	Eskalácia problémov integrácie	Elektronická alebo papierový výstup k eskalácii problému
Integračný administrátor / projektový manažér	Integračné testovanie	Integračný protokol podpísaný Integračným administrátorom / projektovými manažérmi
Správcovia	Monitorovanie stavu integračných prác (odporúčaná periodicita raz mesačne)	Zápis zo stretnutia, elektronická alebo papierová statusová informácia
Expertná komunikácia Integračný administrátor / projektový manažéri	Prepojenie infraštruktúry	Elektronická alebo papierová statusová informácia o zriadení funkčného prepojenia infraštruktúry
Expertná komunikácia ohľadom biznis modelov Integračný administrátor / projektový manažéri	Zorchestrovanie služieb na úrovni biznis modelu	Integračný postup pri testovaní (prípadne úprava dokumentácie zúčastnených strán)
Integračný administrátor / projektový manažéri	Komunikácia ohľadom implementačných otázok	Elektronický alebo papierový výstup ohľadom komunikácie v oblasti implementácie
Integračný administrátor / projektový manažéri	Integračné testovanie	Integračný protokol
Integračný administrátor / projektový manažéri	Zaslanie informácie o zmene releasu	Elektronická alebo papierová statusová informácia o zmene releasu
Integračný administrátor / projektový manažér	Zabezpečenie konfiguračnej zmeny	Upravený dokument technického návrhu
Poverení zástupcovia	Akceptácia integrácie	Akceptačný protokol
Eskalácia 1., 2., 3. úroveň	Podľa Dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA kontrakt)

## Riadenie komunikácie
RACSI Matica riadenia komunikácie:
Proces riadenia komunikácie	Zodpovednosť Konzument	Zodpovednosť poskytovateľ	Zodpovednosť ostatné subjekty
Príprava dohody o integračnom zámere	RA- Správca	RA- Integračný administrátor / projektový manažér / C - Správca IS CSRÚ
Zabezpečenie technického pripojenia	RA – expert infraštruktúry / I – projektový manažér	RA – Integračný administrátor / projektový manažér
Návrh integračných testovacích scenárov	RA- hlavný biznis analytik / I – projektový manažér / CS – hlavný architekt	RA- Integračný administrátor / projektový manažér
Príprava integračných testovacích scenárov	RA – biznis analytik / C- hlavný architekt / I - projektový manažér	RA –Integračný administrátor / projektový manažér
Integračné testovanie	RA – test manažér	RA – Integračný administrátor / projektový manažér
Príprava a vykonanie UAT testov	RA – test manažér	RA – Integračný administrátor / projektový manažér
Príprava dohody o poskytovaní služieb SLA	RA – projektový manažér / CS – hlavný architekt	RA – Integračný administrátor / projektový manažér / C,I – Správca
Finálna akceptácia	RA – poverené osoby OVM / CS – projektový manažér	RA – Správca
Podpis dohody o poskytovaní služieb	RA- štatutár OVM / CS- projektový manažér	RA- Správca
Zavedenie do prevádzky	RA- projektový manažér / CS- hlavný architekt	RA- Integračný administrátor / projektový / I- Správca
Eskalácia 1., 2., 3. stupeň	Podľa Dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA kontrakt)

R = Responsible – Zodpovedá za korektné vykonanie pridelenej úlohy a za existenciu prideleného výstupu alebo jeho časti.
A = Accountable - S konečnou platnosťou zodpovedá za úspešnú realizáciu úlohy alebo schválenie výstupu. „R“ sa zodpovedá „A“. „A“ musí podpísať (schváliť) prácu vykonávanú „R“. „A“ môže byť pri jednej úlohe alebo výstupe resp. jeho časti priradené len k jednej role.
C = Consulted – Plní funkciu poradcu, pričom sa počíta s obojsmernou komunikáciou. Môže byť požiadaný, aby poradil a mal by iniciatívne radiť, ak je to nevyhnutné.
S = Supportive (Podpora, asistencia) – Aktívne pomáhajú pri realizácii aktivity.
I = Informed – Sú informovaní o priebehu prác. Jednosmerná komunikácia.
# Harmonogram
## Harmonogram integračného zámeru

Aktivita	Vstup	Výstup	Dátum začiatku	Dátum Ukončenia	Závislosti aktivít	Zodpovedná osoba
Podpísanie DIZ	Príloha č.2 Špecifikácia objektov evidencie					Správca CSRÚ / Správca OVM (Poverená osoba)
Analýza a špecifikácia		Dokumenty: / 1) Integračný technický návrh / 2) Špecifikácia prepojenia infraštruktúry			Podpísanie DIZ	Integračný administrátor / projektový manažér
Integrácia testovacích prostredí	Výstupy predchádzajúcich aktivít / Sprístupnené testovacie prostredie CSRU	Pripravené zintegrované testovacie prostredia / Testovací protokol integrácie jednotlivých prostredí / Protokol o pripravenosti integrácie do testovacieho prostredia			Vývoj integračného rozhrania a integrácia na úrovni integračného prostredia	Integračný administrátor / projektový manažér
Testovanie integračného rozhrania test. prostredia	Výstupy predchádzajúcich aktivít	Plán, Scenáre, Prípady integračného testovania / Testovacie dáta pre konkrétne testovacie prípady / Protokol a výsledky integračného testovania / Aktualizovaná relevantná špecifikácia / Opravenie prípadných chýb a vyriešenie objavených problémov / Protokol o pripravenosti integrácie do UAT testovania			Integrácia prostredí	Integračný administrátor / projektový manažér
Produkčná prevádzka	Výstupy predchádzajúcich aktivít				Pilot	Integračný administrátor / projektový manažér

## Release
### Zoznam aplikácií, funkcionalít a komponentov

Aplikácia	Funkcionalita	Komponent

### Release plán

Identifikátor releasu	Dátum nasadenia	Aplikácia	Funkcionalita	Komponent	Prostredie

# Príloha č.1: Špecifikácia objektov evidencie
## Účel prílohy
Účelom prílohy Dohody o integračnom zámere Špecifikácia objektov evidencie je, počas integračného procesu orgánu verejnej moci (OVM) identifikovaného v nasledujúcej časti s Informačným systémom Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ), špecifikovať objekty evidencie (OE) ku ktorým bude pristupovať prostredníctvom služieb IS CSRÚ po dokončení integračného procesu.
## Identifikácia orgánu verejnej moci
Názov OVM	<Názov orgánu verejnej moci>
Názov IS OVM	<Názov IS OVM>
Adresa	<Adresa>
Zriaďovateľ / Správca	<Názov, adresa>
IČO alebo iný identifikátor	<IČO/ ID>
Autor dokumentu	<Meno, pozícia, kontakt>

## Špecifikácia objektov evidencie
<Názov OVM> má v úmysle pristupovať k nasledujúcim OE / referenčným údajom / základným číselníkom prostredníctvom služieb IS CSRÚ (tabuľka bude vyplnená pre každý OE zvlášť):
Názov objektu evidencie:		<Názov objektu evidencie>
Názov subjektu evidencie:		<Názov subjektu evidencie>
Údaj objektu evidencie	Legislatívne alebo zmluvné právo konzumovať údaje objektu evidencie	Dátový typ	Objekt evidencie poskytovateľa / Referenčný register / Základný číselník
<Vymenovanie údajov v riadkoch pod sebou>	<Právny predpis umožňujúci prístup alebo odvolanie sa na kópiu dohody o poskytovaní informácií, ktorá bude tvoriť prílohu tejto Dohody>	<Dátový typ>	<Názov objektu evidencie Poskytovateľa / Názov referenčného registra / Názov základného číselníka>

Formulár Špecifikácia objektov evidencie: