Vzorová
Dohoda o integračnom zámere
Názov OVM/IS OVM a
IS Centrálnej Správy Referenčných Údajov VS (CSRU) pre poskytovateľa

STATUS	DÁTUM	MENO/SEKCIA	PODPIS

Všeobecné informácie
Projekt:	IS CSRÚ
Dokument:
Verzia:
Dátum:
Autor:
Vlastník:	Ministerstvo financií SR

História dokumentu
Verzia	Dátum verzie	Popis zmien	Vypracoval

Odkazy na dokumenty

Obsah
Úvodné ustanovenia
## Identifikácia subjektov integračného zámeru
Subjektmi dohody o integračnom zámere uzatváranej na základe požiadavky č. <ID požiadavky na integráciu> z dňa <XX.XX.XXXX> sú správca IS CSRÚ Ministerstvo financií Slovenskej republiky a <Názov OVM/IS OVM>. Hlavným vstupom pre vypracovanie integračného zámeru na strane Správcu IS CSRÚ je Integračný manuál <IS OVM>, vyplnený formulár Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov z prílohy č.1 a analýza dopadov integrácie .
Subjekty dohody:
Rola	Identifikátor správcu (Gestora)	Správca (Gestor)	Identifikátor projektu / subjektu	Projekt / projekty spadajúce pod kontrakt	Identifikátor ISVS	ISVS spadajúce pod kontrakt
Správca IS CSRÚ	osoba_2	Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5 / P. O. BOX 82 / 817 82 BRATISLAVA / IČO: 00151742	projekt_98	Národný projekt: Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy	isvs_5836	Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy
Poskytovateľ údajov

## Zdôvodnenie a ciele integračného zámeru
Cieľom dohody o integračnom zámere je poskytnúť integrujúcim sa stranám (subjektom dohody o integračnom zámere) sumárne informácie o východiskách a potrebách integrácie, rozsahu integrácie, rozdelení základných zodpovedností a komunikačných línií, ako aj o harmonograme potrebnej integrácie <Názov OVM/IS OVM>.
Správca IS CSRÚ
Ministerstvo financií SR je správcom Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ), ktorý realizuje časť funkcionality Modulu úradnej komunikácie (MUK) dátová časť ostatných úsekov podľa § 10 odsek 11 pís. d) zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Podľa uvedeného zákona, ak ide o používanie referenčných údajov iných ako tých, ktorých správcom je ministerstvo vnútra alebo okresné úrady a základných číselníkov, ktorých gestorom je ministerstvo vnútra, orgány verejnej moci sú pri vzájomnej elektronickej komunikácii, vrátane elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky, povinné používať spoločný modul MUK dátová časť ostatných úsekov, inak sú oprávnené používať tento spoločný modul podľa § 10 odseku 3 pís. h) zákona o e-Governmente.

Poskytovateľ údajov
< zdôvodnenie a ciele integračného zámeru na strane poskytovateľa údajov>

## Rozpočet
Tabuľka rozpočtu za Správcu IS CSRÚ:
Aktivita integračného zámeru Správcu IS CSRÚ	Priradená rola	Alokované človekodni	Finančné vyčíslenie alokovaných človekodní
Dohoda o integračnom zámere	Integračný administrátor / projektový manažér	N/A	N/A
Projektové riadenie, monitorovanie a reporting postupu integrácie	Integračný administrátor / projektový manažér
Finalizácia dohody o úrovni poskytovaných služieb a manažmente post-implementačných zmien (integračný SLA kontrakt)	Supervízor údajov
Aktualizácia údajov o poskytovaných koncových službách (eGov, IS) v centrálnom metainformačnom systéme	Integračný administrátor / projektový manažér
Identifikácia služieb	Integračný administrátor / projektový manažér
Špecifikácia služieb	Integračný administrátor / projektový manažér
Integračný technický návrh	Dátový architekt a metodik pre referencovanie
Prepojenie infraštruktúry	Integračný administrátor / projektový manažér
Príprava testovacieho plánu, testovacích scenárov a prípadov	Integračný administrátor / projektový manažér
Vývoj komponentov pre integráciu	Hlavný vývojár
Vykonanie integračných testov	Integračný administrátor / projektový manažér, Hlavný vývojár
Vykonanie používateľských akceptačných testov	Integračný administrátor / projektový manažér, Hlavný vývojár
Zavedenie do prevádzky	Integračný administrátor / projektový manažér
Zvedenie nového OVM/ IS /Objektu evidencie / IS CSRU služieb do riadiacich údajov	CSRÚ systémový administrátor

Tabuľka rozpočtu za Poskytovateľa údajov (Názov IS OVM)
Aktivita integračného zámeru Poskytovateľa údajov	Priradená rola	Alokované človekodni	Finančné vyčíslenie alokovaných človekodní
Aktualizácia údajov o poskytovaných koncových službách (eGov, IS) v centrálnom metainformačnom systéme	<Priradená rola>
Nastavenie pravidiel pre riadenie dátovej kvality	<Priradená rola>
Projektové riadenie, monitorovanie a reporting postupu integrácie	<Priradená rola>
Prepojenie infraštruktúry	<Priradená rola>
Zavedenie do prevádzky, monitoring	<Priradená rola>

## Subdodávateľské vzťahy
Poskytovateľ údajov aj Správca IS CSRÚ sú na účely dodania služieb a realizácie integrácie oprávnení využívať služby tretích strán, pričom za ich priebeh a výsledok ručia, ako by ich vykonávali vo vlastnom mene. O využívaní služieb tretích strán sa budú subjekty dohody včas a primerane informovať a sprostredkujú im kontakt na tretie strany v prípade potreby.
## Dodatočné ustanovenia a prílohy
<Rôzne dodatočné ustanovenia a prílohy, prípadne „žiadne“.>
Rozsah integrácie
## Poskytovanie údajov
Predmetom Dohody o integračnom zámere je poskytnutie objektov evidencie podľa prílohy č.1

## Spôsob integrácie
Nasledujúca tabuľka špecifikuje použitie jednotlivých služieb , ktoré sú predmetom tejto Dohody o integračnom zámere (jeden riadok tabuľky pre každú službu zvlášť):

Služba	Poskytované objekty evidencie
<eGov služba poskytovateľa>	<Objekty evidencie poskytované eGov službou Poskytovateľa údajov>
<iný typ integrácie>	<Objekty evidencie poskytované prostredníctvom iného typu integrácie>
eGov služba Zápis údajov do IS CSRÚ	<Objekty evidencie poskytované eGov službou Zápis údajov do IS CSRÚ>

(Vyplnia sa len príslušné riadky podľa využívaných služieb.)
Komunikačný plán
## Popis rolí a zodpovednosti
Správca IS CSRÚ		Poskytovateľ údajov
Rola	Meno, kontakt	Rola	Meno, kontakt
Komisia pre posudzovanie zmien IS CSRÚ	Meno, kontakt
Správca IS CSRÚ	Meno, kontakt
Integračný administrátor / projektový manažér	Meno, kontakt
Dátový architekt a metodik pre referencovanie	Meno, kontakt
CSRÚ prevádzková podpora	Meno, kontakt
CSRÚ systémový administrátor	Meno, kontakt
CSRÚ Supervízor údajov	Meno, kontakt	Data Steward
CSRÚ Dodávateľ aplikačnej podpory	Meno, kontakt
Hlavný vývojár	Meno, kontakt

## Komunikačné procesy
Úroveň stretnutí	Komunikačný proces	Výstup
Integračný administrátor / projektový manažér	Návrh integračného zámeru a jeho úprav	Dohoda o integračnom zámere a jeho dodatok
Správcovia	Eskalácia problémov integrácie	Elektronická alebo papierový výstup k eskalácii problému
Integračný administrátor / projektový manažér	Integračné testovanie	Integračný protokol podpísaný Integračným administrátorom / projektovými manažérmi
Správcovia	Monitorovanie stavu integračných prác (odporúčaná periodicita raz mesačne)	Zápis zo stretnutia, elektronická alebo papierová statusová informácia
Expertná komunikácia Integračný administrátor / projektový manažéri	Prepojenie infraštruktúry	Elektronická alebo papierová statusová informácia o zriadení funkčného prepojenia infraštruktúry
Expertná komunikácia ohľadom biznis modelov Dátový architekt a metodik pre referencovanie	Zorchestrovanie služieb na úrovni biznis modelu	Integračný postup pri testovaní (prípadne úprava dokumentácie zúčastnených strán)
Dátový architekt a metodik pre referencovanie	Komunikácia ohľadom implementačných otázok	Elektronický alebo papierový výstup ohľadom komunikácie v oblasti implementácie
Integračný administrátor / projektový manažéri	Integračné testovanie	Integračný protokol
Integračný administrátor / projektový manažéri	Zaslanie informácie o zmene releasu	Elektronická alebo papierová statusová informácia o zmene releasu
Integračný administrátor / projektový manažér	Zabezpečenie konfiguračnej zmeny	Upravený dokument technického návrhu
Poverení zástupcovia	Akceptácia integrácie	Akceptačný protokol
Eskalácia 1., 2., 3. úroveň	Podľa Dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA kontrakt) Poskytovateľa

## Riadenie komunikácie
RASCI Matica riadenia komunikácie:
Proces riadenia komunikácie	Zodpovednosť Poskytovateľ údajov	Zodpovednosť Správca IS CSRÚ	Zodpovednosť ostatné subjekty
Príprava dohody o integračnom zámere	RA- Správca	RA- Integračný administrátor / projektový manažér / C - Dátový architekt a metodik pre referencovanie
Zabezpečenie technického pripojenia	RA – expert infraštruktúry / I – projektový manažér	R,A – Hlavný vývojár / S – Integračný administrátor / projektový manažér
Návrh integračných testovacích scenárov	RA- hlavný biznis analytik / I – projektový manažér / CS – hlavný architekt	RA- Integračný administrátor / projektový manažér / C- Dátový architekt a metodik pre referencovanie
Príprava integračných testovacích scenárov	RA – biznis analytik / C- hlavný architekt / I - projektový manažér	RA –Integračný administrátor / projektový manažér
Integračné testovanie	RA – test manažér	RA – Integračný administrátor / projektový manažér
Príprava a vykonanie UAT testov	RA – test manažér	RA – Integračný administrátor / projektový manažér
Príprava dohody o poskytovaní služieb SLA	RA – projektový manažér / CS – hlavný architekt	RA – Integračný administrátor / projektový manažér / C,I – Správca
Finálna akceptácia	RA – poverené osoby OVM / CS – projektový manažér	RA – Správca
Podpis dohody o poskytovaní služieb	RA- štatutár OVM / CS- projektový manažér	RA- Správca
Zavedenie do prevádzky	RA- projektový manažér / CS- hlavný architekt	RA- Integračný administrátor / projektový / I- Správca
Eskalácia 1., 2., 3. stupeň	Podľa Dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA kontrakt) Poskytovateľa

R = Responsible – Zodpovedá za korektné vykonanie pridelenej úlohy a za existenciu prideleného výstupu alebo jeho časti.
A = Accountable - S konečnou platnosťou zodpovedá za úspešnú realizáciu úlohy alebo schválenie výstupu. „R“ sa zodpovedá „A“. „A“ musí podpísať (schváliť) prácu vykonávanú „R“. „A“ môže byť pri jednej úlohe alebo výstupe resp. jeho časti priradené len k jednej role.
S = Supportive (Podpora, asistencia) – Aktívne pomáhajú pri realizácii aktivity.
C = Consulted – Plní funkciu poradcu, pričom sa počíta s obojsmernou komunikáciou. Môže byť požiadaný, aby poradil a mal by iniciatívne radiť, ak je to nevyhnutné.
I = Informed – Sú informovaní o priebehu prác. Jednosmerná komunikácia.
Harmonogram
## Harmonogram integračného zámeru

Aktivita	Vstup	Výstup	Dátum začiatku	Dátum Ukončenia	Závislosti aktivít	Zodpovedná osoba
Podpísanie DIZ	Integračný manuál Poskytovateľa údajov, Príloha č.2: Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov, analýza dopadov integrácie					Správca IS CSRÚ / Správca OVM (Poverená osoba)
Analýza a špecifikácia		Dokumenty: / 1) Integračný technický návrh / 2) Špecifikácia prepojenia infraštruktúry			Podpísanie DIZ	Integračný administrátor / projektový manažér
Vývoj integračného rozhrania a integrácia na úrovni integračného vývojového prostredia	Výstupy predchádzajúcich aktivít / Integračné vzorové údaje / Sprístupnené testovacie/vývojove prostredie CSRU	Implementované rozhranie v internom vývojovom prostredí.			Analýza a špecifikácia	Integračný administrátor / projektový manažér, Hlavný vývojár
Integrácia testovacích prostredí	Výstupy predchádzajúcich aktivít / Sprístupnené testovacie prostredie CSRU	Pripravené zintegrované testovacie prostredia / Testovací protokol integrácie jednotlivých prostredí / Protokol o pripravenosti integrácie do testovacieho prostredia			Vývoj integračného rozhrania a integrácia na úrovni integračného prostredia	Integračný administrátor / projektový manažér, Hlavný vývojár
Testovanie integračného rozhrania test. prostredia	Výstupy predchádzajúcich aktivít	Plán, Scenáre, Prípady integračného testovania / Testovacie dáta pre konkrétne testovacie prípady / Protokol a výsledky integračného testovania / Aktualizovaná relevantná špecifikácia / Opravenie prípadných chýb a vyriešenie objavených problémov / Protokol o pripravenosti integrácie do UAT testovania			Integrácia prostredí	Integračný administrátor / projektový manažér, Hlavný vývojár
Produkčná prevádzka	Výstupy predchádzajúcich aktivít				Pilot	Integračný administrátor / projektový manažér

## Release
### Zoznam aplikácií, funkcionalít a komponentov

Aplikácia	Funkcionalita	Komponent

### Release plán

Identifikátor releasu	Dátum nasadenia	Aplikácia	Funkcionalita	Komponent	Prostredie

Príloha č.1 : Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov
## Účel prílohy
Účelom prílohy Dohody o integračnom zámere Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov je, počas integračného procesu orgánu verejnej moci (OVM) identifikovaného v nasledujúcej časti s Informačným systémom Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ), špecifikovať objekty evidencie (OE), referenčné údaje a základné číselníky, ktoré bude poskytovať prostredníctvom služieb IS CSRÚ po dokončení integračného procesu.
## Identifikácia orgánu verejnej moci
Názov OVM	<Názov orgánu verejnej moci>
Názov IS OVM	<Názov IS OVM>
Adresa	<Adresa>
Zriaďovateľ / Správca	<Názov, adresa>
IČO alebo iný identifikátor	<IČO/ ID>
Autor dokumentu	<Meno, pozícia, kontakt>

## Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov
<Názov OVM> má v úmysle poskytovať nasledujúce OE / referenčné údaje / základné číselníky prostredníctvom služieb IS CSRÚ (tabuľka bude vyplnená pre každý OE zvlášť):
Názov objektu evidencie:		<Názov objektu evidencie>
Názov subjektu evidencie:		<Názov subjektu evidencie>
Údaj objektu evidencie	Legislatívne právo spravovať údaje objektu evidencie / referenčné údaje / základné číselníky	Dátový typ	Orgány verejnej moci, ktorým povoľuje prístup k údajom objektu evidencie / referenčným údajom / základným číselníkov na základe osobitných predpisov
<Vymenovanie údajov v riadkoch pod sebou>	<Právny predpis umožňujúci prístup alebo odvolanie sa na kópiu dohody o poskytovaní informácií, ktorá bude tvoriť prílohu tejto Dohody>	<Dátový typ>	<Názov orgánu verejnej moci a odvolávka na osobitný predpis umožňujúci poskytnúť prístup>

Formulár Špecifikácia objektov evidencie: