Využívanie centrálnych spoločných blokov

Blok: Posudková činnosť

(Verzia 0.1)

Informácia o dokumente

| Názov: | Využívanie centrálnych spoločných blokov - Blok: Posudková činnosť |
| --- | --- |
| Stav: | Pracovná verzia |
| Pripravil: | AKVS - Jan Voříšek |
| Verzia: | 0.1 |
| Dátum: | 6.1.2016 |
| Pripomienkoval: | AKVS |
| Dátum revízie: | 29.1.2016 |

Distribučný zoznam

| Od | Dátum | Kontakt |
| --- | --- | --- |

| Pre | Akcia* | Dátum (do) | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- |

* Akcia: Schváliť, Pripomienkovať, Informovať, Realizovať, iné (uveďte)

História verzií

| Verzia | Dátum verzie | Pripravil/ Zmenil | Pripomienkoval | Kľúčové zmeny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 6.1.2016 | Jan Voříšek |  | Draft dokumentu |

Obsah

1	Úvodný pohľad	3

1.1	Skratky a definície	3

1.2	Definícia strategickej priority	4

2	Posudková činnosť	6

2.1	Ciele realizácie	6

2.1.1	Architektonické ciele	6

2.1.2	Stakeholderi a ich záujmy	8

2.2	Organizácia	8

2.2.1	Zodpovednosť	8

2.2.2	Organizačné zmeny	9

2.3	Stratégia a riešenie	9

2.3.1	Popis súčasného stavu	9

2.3.2	Najlepšie skúsenosti	10

2.3.3	Strategický prístup k riešeniu	10

2.3.4	Biznis vrstva	12

2.3.5	Aplikačná vrstva	14

2.3.6	Technologická vrstva	15

2.4	Problémy a riziká	15

2.5	Legislatívne požiadavky	16

2.6	Plánovanie a migrácia	18

2.6.1	Nasadenie centralizovaného nástroja pre podporu výkonu posudkové činnosti na národnej úrovni.	18

# Úvodný pohľad

## Skratky a definície

Definície

| Odborný termín | Definícia |
| --- | --- |
| Overenie alebo certifikácia | Systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získania dôkazov o plnení kritérií programu, smernice, normy alebo legislatívnych pravidiel a ich objektívneho vyhodnotenia. |
| Skúška | Vykonanie testu pre overenie zhody s dohodnutými pravidlami. |
| Certifikát | Dokument vydaný podľa pravidiel programu smernice, normy alebo legislatívnych pravidiel, vyjadrujúci, že podnikateľ zaviedol primeraný systém riadenia a spĺňa podmienky programu. Označenie, ktoré vyjadruje, že výrobok spĺňa technické požiadavky stanovené vo všetkých nariadeniach vlády, ktoré sa na neho vzťahujú a ktoré toto označenie stanovujú alebo umožňujú, a že bol pri posúdení jeho zhody dodržaný stanovený postup. |
| Vyhlásenie o zhode | Písomné potvrdenie, že výrobok spĺňa technické predpisy a harmonizované normy platné v SR resp. v celej Európskej únii. Postup pri vyhlasovaní zhody upravuje zákon č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a nadväzujúce Nariadenia vlády. |

Skratky

| Skratka | Popis |
| --- | --- |
| SaaS | Software-as-a-service |
| BPaaS | Business-process-as-a-service |
| ÚNMS | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
| MDVRR SR | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
| MPRV SR | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky |
| MPSVR SR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| MS SR | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky |
| MŠVVŠ SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
| MV SR | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
| ÚGKK SR | Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky |
| ÚJD SR | Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky |
| ÚNMS SR | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
| ÚPV SR | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky |

## Definícia strategickej priority

Strategická priorita

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (2016) ustanovuje 10 strategických priorít informatizácie verejnej správy:

1	Multikanálový prístup

2	Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou

3	Integrácia a orchestrácia

4	Rozvoj agendových informačných systémov

5	Využívanie centrálnych spoločných blokov

6	Riadenie údajov a Big data

7	Otvorené údaje

8	Vládny cloud

9	Komunikačná infraštruktúra

10	Informačná a kybernetická bezpečnosť

NKIVS ku každej strategickej priorite informatizácie verejnej správy vysvetľuje jej cieľ, prístup k riešeniu a tiež rámcový architektonický model.

Tento dokument predstavuje prvý návrh a high-level analýzu priority informatizácie verejnej správy  Využívanie centrálnych spoločných blokov upravenú v kapitole 6.2.5 NKIVS, konkrétne blok „Posudková činnosť“ (ďalej aj ako „priorita“), pripravenú v rámci Architektonickej kancelárie verejnej správy. Dokument ešte môže byť z pozície architektonickej kancelárie verejnej správy upravovaný a dopĺňaný aj na základe pripomienok a komunikácie s gestorom tejto strategickej priority.

Zodpovednosť za ďalšie detailné riešenie konkrétnej priority, vypracovanie štúdie jej realizovateľnosti a následnú realizáciu formou zabezpečenia implementácie príslušného projektu, resp. projektov, má gestor podľa jemu prislúchajúcej kompetencie.

Vysvetlenie strategickej priority

Inovácia vo funkciách verejnej správy patrí ku kľúčovým prioritám prebiehajúcej reformy verejnej správy. Cieľom priority je optimalizácia a racionalizácia procesov vo verejnej správe, prostredníctvom spoločného riešenia problémov IT nástrojmi. Znamená to odklon od súčasného decentralizovaného prístupu k výkonu funkcií verejnej správy. V oblastiach, kde je to vhodné sa bude podporovať nasadzovanie centralizovaných riešení, ktoré budú poskytovať zdieľané služby formou SaaS alebo s využitím konceptu Business-process-as-a-service (ďalej ako „BPaaS“). Zdieľané služby tak budú nasadzované na aplikačnej, metodickej alebo organizačnej úrovni v tých oblastiach, kde sa takáto reforma ukáže ako možné, efektívne a užitočné. Centralizáciou riešenia spoločných funkcií a procesov vybraných agend sa docieli zníženie nákladov na údržbu jednotlivých informačných systémov ako aj zefektívnenie riadenia kvality týchto činností a šírenie najlepších praktík naprieč verejnou správou. Vytvorí sa možnosť pružnejšie reagovať na zmeny externého prostredia ako aj na nové požiadavky verejnosti na chod verejnej správy.

Vzťah k modelu architektonickej vízie

Strategická priorita sa prejavuje v červeno vyznačených blokoch strategickej architektúry VS.

Obrázok 1: Strategická architektúra verejnej správy SR

Prvky

Tento dokument rozpracováva spoločný blok „Posudková činnosť“.

# Posudková činnosť

Stavebný blok Posudková činnosť zoskupuje procesy súvisiace s overovaním, skúšaním a vydávaním certifikátov pre občanov a podnikateľov. Vydávanie osvedčení oprávňuje fyzické osoby vykonávať regulované činnosti a povolania. Certifikácie výrobkov a stavieb slúžia k plneniu regulácií spojených s dohľadom nad trhom a stavebným dozorom či regulovaním ochrany životného prostredia. Získanie certifikátu v rámci špeciálneho programu (napríklad program „Bezpečný podnik“) dáva podnikateľovi možnosť používať logo programu, ktoré mu môže získať konkurenčnú výhodu oproti iným zamestnávateľom najmä pri výbere dodávateľov a partnerov pre iné firmy a najmä pre veľké podniky.

Zámerom je zavedenie jednotného systému prevádzkovaného vo vládnom cloudu (ako forma SaaS) pre overovanie, skúšanie a vydávanie certifikátov a podpora efektívneho a štandardizovaného vybavovania životných situácií súvisiacich s preukazovaním naplnenia požiadaviek na kvalitu, odbornosť a spôsobilosť prostredníctvom certifikátov a osvedčení.

Pre každý typ overovania, skúšania a certifikácie bude možné nastaviť jednotný proces vybavenia, a tento proces bude opakovateľný.

Vo stavebnom bloku budú podporené i procesy pre centrálne plánovanie aktivít a termínov skúšok, certifikácií a kontrol. Ďalej budú podporené aj podporné procesy pre definovanie pravidiel pre posudkovú činnosť, riadenie komunikácie s klientom a evidenciu vykonaných skúšok a certifikácií a ich výsledkov.

## Ciele realizácie

### Architektonické ciele

Zoznam cieľov

| Cieľ | Ukazovateľ cieľa | Čas dosiahnutia cieľa |
| --- | --- | --- |
| Neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií - Zvýšenie kvality a dostupnosti služieb pro orgány verejné moci pri výkonu posudkové činnosti | Počet orgánov vykonávajúci výkon posudkové činnosti v centralizovanom nástroji | 2020 |
| Optimalizácia využitia informačných technológii vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb | K dispozícii je štandardizovaná aplikácie na podporu posudkové činnosti (prevádzkovaná vo forme SaaS služby v eGovernment cloude) | 2020 |
| Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky orientovaných procesoch: - Efektívnejší výkon posudkovej činnosti vďaka zdieľaní dát cez centrálny dátový sklad. | % dát verejné správy relevantných pre posudkové činnosti a automaticky prístupné v centrálnom systéme Zníženie administratívne záťaže certifikovaného subjektu vďaka dostupnosti dát Všetka dáta o výkone posudkových činností sú zverejňované vo forme otvorených dát | 2020 |
| Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky orientovaných procesoch: - Využitie sofistikovaných analytických nástrojov zameraných na detekciu podvodných foriem chovania | Zvýšenie presnosti rizikové analýzy | 2020 |

Naplnenie cieľov OP II

| Cieľ OP II | Ukazovateľ cieľa |
| --- | --- |
| 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu. Celkové používanie služieb eGovernmentu podnikateľmi. |
| 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu. Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi. |
| 7.5: Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy vo forme otvorených dát | Počet stiahnutí otvorených dát Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre otvorené dáta (každý používateľ systému) Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie |
| 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) |
| 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu |

Naplnenie cieľov OP EVS

| Cieľ OP EVS | Ukazovateľ cieľa |
| --- | --- |
| Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS | R0050: Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia kvality R0051: Percentuálny podiel dostupnosti poskytovaných proklientsky orientovaných služieb FO a PO v novovzniknutých klientskych centrách občanom R0052: Počet subjektov so zavedenými alebo zlepšenými systémami merania spokojnosti klientov |

### Stakeholderi a ich záujmy

Fyzická a právnická osoba

Podpora životných situácií.

Skúška sa vykoná raz, jedným spôsobom pre všetky povinnosti/nároky.

Interaktívne a okamžité získavanie overení, certifikácie.

Zverejňovanie posudkov v registri posudkov.

Elektronická komunikácia s kontrolnými orgánmi.

Transparentný postup.

Časová flexibilita - Možnosť zmeny plánu aktivít spojených s overovaním alebo certifikáciou.

Kontrolný orgán (povinná osoba)

Pravidlá pre stanovovanie nárokov a povinnosti pre získanie overení.

Elektronizácia všetkých krokov v procesoch.

Evidencia postupov pre tvorbu jednotlivých posudkov.

Register zrealizovaných posudkov.

Plánovanie posudkovej činnosti.

Nástroje pre komplexnú prácu s vstupnými údajmi.

Hromadné spracovanie údajov.

Možnosť nastaviť procesy rôzne pre rôznych používateľov.

Možnosť integrácie fraud-managementu a systémov dohľadu a dozoru.

Nastavenie pravidiel pre prístup k údajom pre jednotlivých užívateľom.

Podpora klientskeho centra a komunikácie s klientmi.

Podpora spracovania dát za účelmi analýzy.

Používateľ systému

Samostatné prostredie pre riešenie svojich procesov.

Jednoduchá integrácia s agendovými informačnými systémami.

Prehľad o subjektoch vo vzťahu k používateľovi.

Prehľad o celom životnom cykle konaní týkajúcich sa používateľa.

Úrad vlády SR

Prehľad o vydaných certifikátoch a aktuálnom stave trhu.

Verejnosť

Transparentnosť fungovania verejné správy.

Prístup k údajom na základe otvorených dát.

## Organizácia

### Zodpovednosť

Zodpovedný gestor

ÚNMS SR

ÚNMS SR je organizácia, ktorej náplňou práce je tvorba a udržovanie dôveryhodných nástrojov infraštruktúry kvality pre konkurencieschopné podnikateľské prostredie. Nástrojmi infraštruktúry kvality v medzinárodnom ponímaní je (sú) normalizácia, metrológia, posudzovanie zhody, akreditácia a najnovšie aj trhový dozor v rozsahu, v ktorom vykonáva činnosti zamerané na vymožiteľnosť smerníc, najmä nového prístupu.

ÚNMS SR je ústredným orgánom štátnej správy s horizontálnou pôsobnosťou. Vzhľadom k súčasnej náplni práce a už vykonávaným činnostiam sa javí ÚNMS SR ako zodpovedný gestor pro riadenie a implementácii strategické priority „Posudková činnosť“.

Zapojené organizácie

Používatelia služieb

  - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

  - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

  - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

  - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

  - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

  - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

  - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

  - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

  - Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

  - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

  - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Poskytovatelia dát

  - Ministerstvo financií SR ako prevádzkovateľ centrálneho dátového skladu (pri príprave štúdie je potrebné špecifikovať požiadavky na Centrálny dátový sklad, aké dáta a odkiaľ potrebujú jednotliví používatelia).

  - Ďalšie subjekty disponujúce relevantnými dátami.

### Organizačné zmeny

Zavadenie navrhovaného cieľového riešenia v posudkové činnosti bude mať dopad predovšetkým v oblasti interných procesov, smerníc a pracovných postupov, ktoré sa budú musieť prispôsobiť cieľovému riešení. Čo sa týka organizačné štruktúry, tu sa nepredpokladajú významné organizačné zmeny na strane orgánu verejnej správy.

## Stratégia a riešenie

### Popis súčasného stavu

Posudkové činnosti sú v súčasnej legislatívnej úprave definované takmer vo viac než 40 zákonoch. Na základe týchto predpisov je v SR niekoľko inštitúcií verejnej správy, ktoré majú kompetencie vykonávať posudkové činnosti voči občanom, právnickým osobám a niektorým inštitúciám verejnej správy. V súčasnosti ale neexistuje jednotný proces posudkovej činnosti, ktorý by zjednodušil, sprehľadnil a ztransparentnil overovanie, skúšanie a vydávanie certifikátov pre občanov a podnikateľov a to aspoň na najvyšších úrovniach procesného prístupu. Relevantné inštitúcie a osoby nemajú v prístupnej forme k dispozícií jednotný zoznam všetkých vydaných osvedčení a certifikátoch.

Problémom súčasného stavu je to, že orgány vykonávajúci posudkové činnosti implementujú procesy vlastným spôsobom a pre podporu danej agendy využívajú vlastný informačný systém. Rôzna funkčnosť týchto informačných systémov neumožňuje harmonizáciu postupov a procesov vykonávaných v rámci posudkovej činnosti verejnej správy.

Riziká súčasného stavu

Rôznorodé, neštandardizované procesy posudkových činností naprieč verejnou správou.

Heterogénne, duplicitné aplikačné vybavenie pre podporu posudkových činnosti naprieč verejnou správou.

Neexistujúce centrálna evidencia osvedčení a certifikátov a preto nemožnosť získať ucelené informácie a štatistiky o aktuálnom stave na trhu.

V súčasnosti neexistuje jednotné analytické prostredie, ktoré by umožňovalo vytváranie štatistických analýz nad štruktúrovanými dátami o vydaných osvedčeniach a certifikátov.

Neexistuje jednotná znalostná platforma, ktorá by umožnila výmenu štandardov a najlepších postupov v oblasti posudkovej činnosti. Oprávnené osoby nemajú prístup k metodikám, integrovaným checklistom a postupom súvisiacimi s posudkovými činnosťami.

### Najlepšie skúsenosti

Analýza najlepších skúseností zo zahraničia poukázala na nasledujúce best-practice v oblasti výkonu posudkové činnosti.

Digitalizácia a automatizácia:

  - Zdieľanie dát a dodržovanie princípov bezpapierové evidencie.

  - Využívanie podporného systému pro maximálnu digitalizáciu jednotlivých krokoch.

  - Automatizácie typových činností.

Transparentný proces posudkových činností:

  - Zaistení transparentnosti pri procesoch overovanie, skúšanie a vydávanie certifikátov.

Využívanie sofistikovaných analytických nástrojov:

  - Reportovanie o aktuálnej stave na trhu regulovaných činností.

  - Kontinuálne vykonávanie analýz rizík ako vstup pro sledovanie plnenia podmienok osvedčenia alebo certifikátu.

Harmonizácie procesov a postupov

  - Dodržovanie jednotných metodických postupov a procesoch pro posudkovú činnosť.

- Zdroje dát:

- EUROPSKÁ KOMISIA. Modrá príručka. k vykonávaní pravidiel EÚ pre výrobky. Verzia 1.1 z 15. 07. 2015

### Strategický prístup k riešeniu

Strategický prístup k riešeniu v oblasti „Posudková činnosť“ by mal v cieľovom stave naplniť nasledujúce ciele:

Zavedenia centralizovaného nástroja pre podporu výkonu posudkovej činnosti ako SaaS v eGovernment cloude:

  - Centralizovaný nástroj plní úlohu centrálneho riešenia implementovaného v prostredí vládneho cloudu, prostredníctvom ktorého by boli poskytované elektronické služby v oblasti posudkových činností formou SaaS (softvér ako služba) aj pre ďalšie relevantné inštitúcie (t. j. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Úrad jadrového dozoru SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Úrad priemyselného vlastníctva a ministerstvá – vid zoznam uvedený v kapitole 2.2.1).

  - Centralizovaný nástroj nahradí systémy v súčasnosti používané k posudkovým činnostiam prevádzkované jednotlivými orgánmi verejné správy a podporuje harmonizované štandardy, procesy, postupy a návody pre rôzne typizované posudkové činnosti.

  - Centralizovaný nástroj musí umožňovať prispôsobenie procesov na najnižších úrovniach podľa potrieb danej organizácie (respektíve podľa potrieb konkrétneho právneho predpisu).

  - Centralizovaný nástroj bude slúžiť ako jednotná evidencia/register osvedčení a certifikátov.

Sústredenie sa na lepšie a inovatívne procesy výkonu posudkových činností:

  - Harmonizácia štandardov a procesov v oblasti plánovanie a výkonu posudkových činností na národnej úrovni.

  - Zaistení dodržovanie štandardných postupov plánovanie a výkonu posudkových činností na národnej úrovni.

  - Využívaní "best practices" a historických údajov a ich prevedenie do záväzných elektronických checklistov a návodov pre vykonávanie posudkových činností.

  - Automatizácie niektorých krokov pomocí integrácie na systémy poskytujúce zdrojová dáta.

  - Umožnenie vzdelávania v oblasti posudkových činností na národnej úrovni s využitím spoločného modulu „eLearning“ v rámci verejné správy.

Sústredenie sa na lepšie využívanie dát a informácií:

  - Vykonávanie štatistik a analýz s pomocou spoločných či sofistikovaných analytických nástrojov nad rôznorodými (štruktúrovanými aj neštruktúrovanými) dátami s využitím centrálneho dátového skladu verejné správy s cieľom:

    - analyzovať výkony a výsledky jednotlivých posudkových činností v SR a tím vyhodnocovať aktuálny stav trhu regulovaných činností,

    - detekovať rôzne formy potenciálneho podvodného či chybného chovania (ex post a ex ante) vďaka detekčným a predikčným modelom.

  - Zdieľanie informácií o certifikovaných subjektoch na národnej úrovni naprieč rezorty.

  - Využívaní výsledkoch kontrol iných kontrolných orgánov pre potreby vlastnej posudkovej činnosti subjektu.

Sústredenie sa na maximálnu transparentnosť

  - Zverejnení informácií a štatistik vo forme otvorených dát v evidencií/registru osvedčení a certifikátov.

Princípy

Súlad s legislatívou a predpismi – Procesy riadenia informácií a poskytovania služieb VS sú v zhode so všetkou relevantnou legislatívou, predpismi a pravidlami.

Otvorenosť údajov - Údaje otvorenej vlády musia byť dostupné a prehľadné. Vybrané množiny údajov nebudú podliehať princípom otvorených údajov. Toto však nesmie byť v rozpore s princípom „jeden krát a dosť“.

Údaje sú zdieľané - Používatelia majú prístup k údajom potrebným na plnenie svojich povinností, údaje sú teda zdieľané naprieč VS.

Údaje sú dostupné - Údaje sú dostupné používateľom na výkon svojich úloh.

Spoločné používanie aplikácií - Vývoj aplikácii používaných v rámci celej VS je preferovaný pred vývojom obdobných alebo duplicitných aplikácii, ktoré sú poskytované len určitou organizáciou v rámci VS.

Jednoduché používanie aplikácií - Aplikácie VS sú jednoduché na použitie pre koncového používateľa, či už z technického alebo obsahového hľadiska. Použitá technológia je pre používateľa transparentná takže sa môže sústrediť na úlohy, ktoré pomocou aplikácii rieši.

Interoperabilita - Softvér a hardvér VS by mal byť v súlade s definovanými štandardami, ktoré podporujú interoperabilitu dát, aplikácií a technológií.

Vládny cloud prednostne - ISVS a technológia VS rozvíjaná alebo modifikovaná musí byť posúdená v zmysle jej nasadenia v rámci vládneho cloudu.

### Biznis vrstva

Všetky relevantné inštitúcie vykonávajúce posudkovú činnosť (vid hore) realizujú biznis funkcie a procesy v centralizovanom nástroji pre podporu výkonu posudkovej činnosti či vo spoločných komponentoch strategickej architektúry verejné správy.

Nasledujúci obrázok znázorňuje biznis funkcie a procesy v oblasti posudkové činnosti.

Obrázok 2: Posudková činnosť – Biznis vrstva

Biznis funkcie a procesy

- Hlavné procesy

Plánovanie aktivít pre certifikáciu a vydanie osvedčenia

  - Začiatok procesu je iniciovaný riešením životné situácie alebo prostredníctvom aktívnej činnosti povinnej osoby.

  - Dôjde k zjednotenie nasledujúcich sub-procesov:

    - Elektronické doručenie požiadavky (občana, podnikateľa alebo iného orgánu verejnej správy) povinnej osobe. V požiadavke si občan alebo podnikateľ môže vybrať spôsob procesu, ak je na výber viacero možností.

    - Vyhodnotenie požiadavky a všetkých príslušných podkladov (na základe automatizovaných pravidiel procesu). Tento sub-proces bude z veľkej časti automatizovaný a to vďaka prednastaveným pravidlám a odosielaným úlohám konkrétnym pracovníkom. Občan bude mať k dispozícii informáciu o stave riešenia danej životnej situácie.

    - Vydanie rozhodnutia o vykonaní alebo nevykonaní procesu certifikácie, kontroly alebo overovania.

Prijímanie podkladov pre certifikáciu a vydanie osvedčenia

  - V rámci tohto procesu sa dokončí zber všetkých potrebných podkladov pre certifikáciu.

  - Dôjde k zjednotenie nasledujúcich sub-procesov:

    - Automatizované žiadosti o zaslanie podkladov pre vykonanie overenie alebo skúšky. Pre špeciálne typy certifikácií sa informácia o potrebe týchto aktivít prenesie do plánovania aktivít dozoru a dohľadu.

    - Správa požadovaných a prijatých podkladov. Bude tiež možné notifikovať občana a podnikateľa o potrebe nápravy priložených podkladov.

  - Interná evidencia bude obsahovať všetky takto získané podklady a bude možné ich opätovne využiť pri riešení ďalšej životnej situácie zákazníka prípadne pre potreby dohľadu a dozoru.

Skúšanie

  - Skúšanie v kontexte biznis bloku Posudková činnosť prebieha u orgánov štátnej správy, v niektorých prípadoch môže skúška prebiehať u tretích strán (certifikovaných právnických osôb).

  - Dôjde k zjednotenie nasledujúcich sub-procesov:

    - Online vzdelávanie (prvé vykonanie skúšky a pravidelné vzdelávanie alebo preskúšavanie podľa potrieb).

    - Zvolanie skúšobnej komisie.

    - Vykonanie písomnej skúšky a jej vyhodnotenie.

    - Hodnotenie ústnej skúšky.

    - Informovanie o výsledku skúšky.

  - Interná evidencia osvedčení fyzických a právnických osôb bude obsahovať výsledky skúšok (pozitívne aj negatívne) pre každú žiadosť vrátane zdôvodnenia výsledku overení alebo vydania či nevydania certifikátu.

  - Súčasťou procesu skúšania je aj vytvorenie podkladov pre zaplatenie poplatkov. Informácie o platbách sú odovzdané biznis bloku Konto klienta.

Certifikovanie

  - Ďalším spôsobom je prevedenie certifikácie. Existujú dva základné typy certifikácie a to:

    - Certifikovanie podnikov v rámci programu.

    - Certifikovanie výrobkov.

  - Účasť podnikateľov na certifikovanie podnikov je spravidla dobrovoľná. Každý záujemca najprv zavedie vo svojom subjekte systém riadenia podľa príručky. Potom záujemca prevedie sebahodnotenie a to s pomocou interaktívneho elektronického kontrolného protokolu pre preverenie kritérií programu. Ak je výsledok interného preverenia kritérií kladný, môže účastník požiadať o preverenie kritérií programu miestne príslušným orgánom, ktoré ďalej postupujú podľa procesov biznis bloku Dozor a dohľad. Po splnení všetkých podmienok sú automaticky predložené Riadiacej komisii programu kladné stanoviská k vydaniu certifikátu účastníkovi.

  - Certifikovanie výrobkov vykonáva poverený expert, ktorý po preskúmaní žiadosti vrátane súvisiacich predložených dokladov poskytne žiadateľovi v elektronickej podobe nižšie uvedené informácie:

    - Stručný opis postupov hodnotenia výrobkov.

    - Stručnú informáciu o súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch a ďalších technických dokumentoch.

    - O právach žiadateľov o certifikáciu a povinnostiach dodávateľov, ktorí majú certifikované výrobky.

  - Súčasťou týchto informácií bude aj dohoda, v ktorej sa žiadateľ zaviaže k podmienkam certifikácie.

  - Rozhodnutie o certifikácii výrobkov je schválené na základe predloženého interaktívneho elektronického protokolu.

  - Súčasťou procesu certifikácie je aj vytvorenie podkladov pre zaplatenie poplatkov spojených s certifikáciou a vydaním certifikátu. Informácie o platbách sú odovzdané biznis bloku Kontu klienta.

Vydanie osvedčenia / certifikátu

  - Povinná osoba vydáva na základe pozitívneho výsledku skúšky alebo certifikačného procesu osvedčenie alebo certifikát, v prípade, ak skúška alebo certifikácia dopadla neuspokojivo, vydá povinná osoba zamietavé stanovisko.

Sledovanie plnenia podmienok osvedčenia alebo certifikátu

  - Sledované termíny a naplánované aktivity budú v centrálnom plánovači pre jednotlivé fyzické a právnické osoby.

  - Proces tiež zjednotí a poskytne nástroje pre nasledujúce procesy:

    - Plánovanie preškolenia alebo preskúšania.

    - Informovanie občanov a podnikateľov o zmenách podmienok.

    - Upozorňovanie na blížiace sa termíny.

    - Sledovanie výsledkov kontrol vykonávaných biznis blokom Dozor a dohľad.

- Podporné procesy

Definovanie pravidiel pre posudkovú činnosť

  - Definovanie objektov – certifikáty, osvedčenia.

  - Definovanie parametrov a pravidiel pre udelenie osvedčení a certifikátov.

  - Definovanie parametrov pre úspešné absolvovanie skúšky alebo certifikácie.

  - Definovanie pravidiel preskúšavania alebo kontrol či inšpekcií.

  - Definovanie podmienok súvisiacich s vlastníctvom certifikátov a osvedčení.

  - Definovanie obsahu formulárov.

  - Definovanie lehôt a podobne.

Riadenie komunikácie s klientom

  - Zabezpečenie poskytovania informácií a konzultácií o pravidlách a postupoch v súvislosti s uplatňovaním nárokov a riešením povinností.

  - Adresnosť riešenia životnej situácie klienta.

  - Možnosť automatického hľadania riešení ešte pred tým, ako sa klient komunikuje problém.

  - Sledovanie a vyhodnocovanie kontaktov z klientom (história komunikácie).

Evidencia / register osvedčení a certifikátov

  - Jednotná evidencia skúšok a certifikátov a procesy pre správu tejto evidencie budú slúžiť ako podporné procesy základných procesov tohto stavebného bloku. Evidenciu budú využívať zamestnanci pri svojich kontrolách a inšpekciách a tiež bude slúžiť tretím stranám na overenie spôsobilosti, odbornosti a kvality.

### Aplikačná vrstva

Centralizovaný nástroj pre podporu výkonu posudkovej činnosti „Posudková činnosť“ plní úlohu centrálneho riešenia implementovaného v prostredí vládneho cloudu. Relevantné inštitúcie využívajú aplikačných služieb formou SaaS (softvér ako služba). Aplikácia je prevádzkovaná v režime multitenantné architektúry. Jedná sa o schopnosť zdieľať tu istú aplikáciu viacero zákazníkmi/odberateľmi.

Obrázok 3: Posudková činnosť – Aplikačná vrstva

Aplikačné komponenty

Posudková činnosť:

  - Evidencia/register osvedčení a certifikátov,

  - Definovanie pravidiel pre posudkovú činnosť,

  - Plánovanie posudkovej činnosti,

  - Vykonávanie posudkovej činnosti.

Využívané komponenty:

  - Analýza dát – pre prístup k dátam v centrálnom dátovom sklade verejnej správy,

  - Správa otvorených dát – pre publikovanie výsledkov kontrol ako otvorených dát,

  - Platforma dátovej integrácie – pre priamu výmenu dát a informácií s inými informačnými systémami verejnej správy.

### Technologická vrstva

Centralizovaný nástroj pre podporu výkonu posudkové činnosti „Posudková činnosti“ je prevádzkovaný vo vládnom cloudu a služby sú poskytované formou SaaS (softvér ako služba).

## Problémy a riziká

Dôsledky

Zoznam dôsledkov, ktoré vyplývajú z realizácie strategickej priority pre jednotlivé subjekty:

Štandardy, procesy a postupy v oblasti posudkové činnosti budú harmonizované na národnej úrovni,

Informácie o plánovaných, vykonávaných a ukončených posudkových činnostiach budú zdieľané na národnej úrovni naprieč rezorty,

Výsledky posudkových činností iných orgánov môžu byť využité pre potreby vlastnej posudkovej činnosti subjektu,

Informácie a štatistiky budú zverejňované vo forme otvorených dát,

Povinné osoby budú využívať jeden centralizovaný nástroj pre podporu výkonu posudkovej činnosti a to formou SaaS (stávajúce riešení budú postupne týmto nástrojom nahradené),

Problémy

Zoznam problémov, ktoré bude potrebné vyriešiť počas realizácie strategickej priority:

Prechod na harmonizované štandardy, procesy a postupy v oblasti plánovanie a výkonu posudkovej činnosti,

Rozšírenie cloudových služieb takým spôsobom, aby mohol byť nástroj pre podporu posudkovej činnosti prevádzkovaný v cloude a využívaný ako SaaS,

Postupný prechod na jeden centralizovaný nástroj pre podporu posudkovej činnosti (t j. migrácia jednotlivých povinných osôb na nové riešení),

Potrebná úprava legislatívy.

Riziká

Zoznam rizík, ktoré je dôležité mitigovať pri realizácii strategickej priority:

Nedostatočné prijatie a reálne využívanie centralizovaného systému organizáciami verejné správy (povinnými osobami),

Nedostatočná modulárnosť systému umožňujúci podporu procesov pre všetkých používateľov,

Zachovanie súčasných informačných systémov a z toho plynúci duplicita a heterogénnosť aplikační podpory,

Pomalé rozšírenie cloudových služieb,

Rezistencia voči harmonizovaným štandardom, procesom a postupom v oblasti plánovanie a výkonu posudkovej činnosti,

Potrebná legislatíva pre realizáciu projektu nebude včas schválená.

Nedostatočná inovácia procesov oproti aktuálnym systémom,

Nedostupnosť služieb.

## Legislatívne požiadavky

Legislatívne požiadavky

Nasledujúci zoznam zákonov je zoznam základných predpisov upravujúcich výkon posudkových činností. V rámci realizácie tejto strategickej priority bude potrebné nižšie uvedené zákony prejsť a vykonať analýzu ich vplyvu.

Legislatívny predpis

Zákon č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 162/1995 Z. z. katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

Zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z.

Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19, 30

Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 36

Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)

Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 51/1988 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie

Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh

Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadkok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch

Požiadavky na Operačný program Efektívna verejná správa

Návrh nových procesov a metód práce pre výkon posudkovej činnosti (vrátane analytického prístupu k dátam),

Úprava legislatívy spôsobom, aby bolo možné procesy posudkových činností harmonizovať,

Nastavenie systému pre zverejňovanie otvorených dát a rating kontrolovateľných subjektov a programov,

Organizácia školení a príprava vzdelávacích tém.

## Plánovanie a migrácia

Identifikácia projektov, ktoré je vhodné realizovať:

Nasadenie centralizovaného nástroja pre podporu posudkovej činnosti na národnej úrovni.

### Nasadenie centralizovaného nástroja pre podporu výkonu posudkové činnosti na národnej úrovni.

Popis a ciel

Ciele projektu sú totožné s popisom strategického prístupu k riešeniu:

Zavedenia centralizovaného nástroja pre podporu výkonu posudkovej činnosti ako SaaS v eGovernment cloude, ktorý bude sústredený na:

lepšie a inovatívne procesy,

lepšie využívanie dát a informácií,

na maximálnu transparentnosť.

Aktivity

V rámci projektu bude potrebné vykonať nasledujúce aktivity:

Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti,

Harmonizácia štandardov a procesov v oblasti plánovanie a výkonu posudkovej činnosti na národnej úrovni,

Analýza, návrh a nasadenie centralizovaného nástroja pre podporu posudkovej činnosti vo vládnom cloude,

Integrácia systému do prostredia eGovernmentu a medzinárodná integrácia,

Migrácia povinných osôb do nového informačného systému pre podporu posudkovej činnosti.

Navrhovaný realizátor

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Odhadovaná dĺžka realizácie projektu (projektov)

Dĺžka celého projektu je odhadovaná na zhruba 2 roky v závislosti na rozširovaní služieb vládneho cloudu. Projekt je potrebné navrhnúť tak, aby verejnosť získala relevantné výstupy každé 3 mesiace.

Závislosti na iných projektoch a prioritách (OPII a OPIS)

- Projekt je závislý na nasledujúcich projektoch:

eGovernment cloud (OPIS a OPII),

eDemokracia (OPIS) – zverejnenie všetkých dát ako otvorené dáta,

Centrálny dátový sklad a analytické nástroje,

Rozvoj MUK 2 platforma dátovej integrácie,

Platforma pre dohľad a dozor,

Opatrenia prioritné osi OP EVS: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS.