# SU-su_6

# Prílohy Cloud

Informácie v jednotlivých tabuľkách sa môžu na seba vzájomne odkazovať. Za tým účelom majú riadky uvádzané v tabuľkách svoje jednoznačné identifikátory s navrhovaným prefixom, tak aby sa zabezpečila unikátnosť identifikátora vo všetkých spracovávaných prílohách. Postupnosť a integritu (pri odkazovaní) identifikátorov navrhuje samotný spracovateľ.

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Zoznam zvolených služieb 
Tabuľka 2 Riziká 
Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritéria kvality 
Tabuľka 4 Legislatíva 
Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných 
Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II 
Tabuľka 7 Zoznam cieľov 
Tabuľka 8 Princípy a požiadavky 
Tabuľka 9 Test štátnej pomoci 
Tabuľka 10 Komunikačný kanál 
Tabuľka 11 Biznis procesy 
Tabuľka 12 Biznis funkcie 
Tabuľka 13 Biznis služby 
Tabuľka 14 Biznis informácie 
Tabuľka 15 Zoznam informačných systémov 
Tabuľka 16 Aplikačné moduly 
Tabuľka 17 Aplikačné služby 
Tabuľka 18 Aplikačné rozhrania 
Tabuľka 19 Integrácie projektu 
Tabuľka 20 Platforma  
Tabuľka 21 Platformový softvér 
Tabuľka 22 Výpočtové zdroje 
Tabuľka 23 Úložiská údajov 
Tabuľka 24 Zálohovanie 
Tabuľka 25 Komunikačná infraštruktúra  
Tabuľka 26 Špeciálne technológie  
Tabuľka 27 Dátové centrum - sála 
Tabuľka 28 Harmonogram projektu 
Tabuľka 29 Kategórie technických problémov, vysvetlenie k nasledujúcim tabuľkám 
Tabuľka 30 Dodávateľská podpora  
Tabuľka 31 Podpora vlastnými zdrojmi 
Tabuľka 32 Prostriedky v prenájme 
Tabuľka 33 Podmienky udržateľnosti 
Tabuľka 34 Kritické premenné

## Všeobecne použité prílohy

### Zoznam zvolených služieb

Tabuľka 1 Zoznam zvolených služieb

| ID | Služba z katalógu služieb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL_1_1 | 1.1.1 Virtuálny server 1x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 1 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 4 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 40 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | CentOS 6.7 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2 Virtuálny server 32x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 2 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 8 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 60 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | CentOS 6.7 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.3 Virtuálny server 15x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 4 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 16 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 80 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | CentOS 6.7 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.4 Virtuálny server 5x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 8 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 32 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 100 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | CentOS 6.7 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.5 Virtuálny server 25x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 2 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 8 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 80 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | MS Server 2012R2 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.6 Virtuálny server 8x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 4 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 16 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 100 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | MS Server 2012R2 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.7 Virtuálny server 3x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 8 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 32 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 128 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | MS Server 2012R2 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.8 Virtuálny server 3x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 8 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 64 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 128 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | MS Server 2012R2 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.2 Diskový priestor |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.2.2001 | Diskový priestor „TIER 1“ | 256 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.2.2002 | Diskový priestor „TIER 2“ | 14363 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.2.2003 | Diskový priestor „TIER 3“ | 7016 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### Riziká

Tabuľka 2 Riziká

| ID | Názov rizika | Pravdepodobnosť | Dosah | Návrh mitigácie | AR ( 1 ) | BR ( 2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Napriek prejavenému záujmu sa obce a mestá do projektu DCOM nezapoja | Nepravdepodobné riziko | Vysoký dosah | V harmonograme projektu definovať ako kľúčovú aktivitu komunikáciu s potenciálnymi klientami o výhodnosti pripojenia do DCOM. | X | X |
| R02 | Nebudú dostupné finančné zdroje na spolufinancovanie alebo na prevádzku | Vysoké riziko | Vysoký dosah | Zabezpečenie garancie dostupnosti zdrojov od prijímateľov benefitu | X |  |
| R03 | Niektoré subjekty samosprávy nestihnú publikovať elektronické služby v zákonom stanovenej lehote. | Vysoké riziko | Vysoký dosah | Navrhnúť prijatie prechodného ustanovenia aby neboli uplatnené postihy voči subjektom, ktoré preukázateľne uzavrú zmluvu o využívaní DCOM pre splnenie uvedenej podmienky. | X |  |
| R04 | Existujúce funkcionality IS DCOM nebudú kompatibilné resp. vhodné pre niektoré obce/mestá | Stredné riziko | Stredný dosah | Zabezpečiť priebežnú spätnú väzbu smerujúcu na existujúcu prevádzkovú zmluvu, ktorá zabezpečuje aktualizáciu IS DCOM | X | X |
| R05 | Úroveň bezpečnosti IS DCOM sa počas trvania projektu zníži | Nepravdepodobné riziko | Vysoký dosah | Udržiavanie požadovanej úrovne bezpečnosti je zabezpečené platnou prevádzkovou zmluvou do 31.12.2020 pričom je dimenzovaná len na existujúce komponenty. Rozšírenie riešenia na ďalšie obce/mestá bude vyžadovať rozšírenie pôsobnosti zmluvy na prevádzku. | X | X |
| R06 | Legislatívna podpora pre DCOM nebude postačovať pre zapájané subjekty | Nepravdepodobné riziko | Vysoký dosah | V harmonograme projektu vytvoriť dostatočnú časovú rezervu na prípadné legislatívne zmeny |  | X |
| R07 | Legislatíva obce (VZN) nebude v súlade s napojením obce na DCOM | Nepravdepodobné riziko | Stredný dosah | V harmonograme projektu vytvoriť dostatočnú časovú rezervu na analýzu rozdielov a prípadné zmeny VZN. |  | X |
| R08 | Neochota/nedôvera niektorých obcí a miest zapojiť sa do DCOM | Stredné riziko | Stredný dosah | Maximalizovať informovanosť obcí a miest o výhodnosti pripojenia do DCOM. V zmluve s dodávateľom na pripojenie obcí/miest zapracovať možnosť neuplatniť požiadavku na pripojenie niektorých predpokladaných obcí/miest. |  | X |
| R09 | Neochota obce/mesta umiestniť výpočtové zdroje a údaje do spoločného dátového centra | Stredné riziko | Stredný dosah | Maximalizovať informovanosť obcí a miest o výhodnosti pripojenia do DCOM. V zmluve s dodávateľom na pripojenie obcí/miest zapracovať možnosť neuplatniť požiadavku na pripojenie niektorých predpokladaných obcí/miest. |  | X |
| R10 | Nebudú vytvorené organizačné a personálne predpoklady na prevádzku dátového centra DCOM | Pravdepodobné riziko | Stredný dosah | Dôsledná príprava projektu zahrňujúca organizačné a personálne zabezpečenie prevádzky DCOM |  | X |
| R11 | Súčinnosť obcí a miest pri realizácii projektu nebude dostatočná | Stredné riziko | Stredný dosah | V harmonograme projektu vytvoriť dostatočnú časovú rezervu pri pripájaní obcí a miest na komunikáciu a realizáciu špecifických opatrení. |  | X |
| R12 | Súbor existujúcich modulov IS DCOM nebude kompatibilný resp. vhodný pre niektoré obce/mestá | Stredné riziko | Stredný dosah | Obec/mesto nebude možné pripojiť do DCOM v rámci tohto projektu. Zmluva pre pripojenie obcí/miest v zmysle tohto projektu musí umožňovať konfigurovanie rozsahu využívaných modulov a pre ich pripájanie musí vytvárať dostatočný rámec a právo objednávateľa priebežne upresňovať počet pripájaných obcí a miest. |  | X |
| R13 | Štruktúra údajov obce/mesta preklápaných do IS DCOM nebude kompatibilná | Stredné riziko | Stredný dosah | V harmonograme projektu na migráciu údajov do DCOM vytvoriť časovú rezervu na unifikáciu údajov. |  | X |
| R14 | Zvýšenie výkonu relevantných IaaS a SaaS služieb nebude včas dostupné | Stredné riziko | Stredný dosah | Výpočtové a ukladacie zdroje pre cloudové služby DCOM musia byť včas navýšené na požadované hodnoty. |  | X |
| R15 | Pri riešení prostredia pre SOcU vznikne konflikt s riešením IKT podpory pre prenesené kompetencie | Stredné riziko | Stredný dosah | V harmonograme projektu na migráciu údajov do DCOM vytvoriť časovú rezervu na analýzu technologických konfliktov a ich riešenie. Zmluva pre pripojenie obcí/miest v zmysle tohto projektu musí umožňovať konfigurovanie technických komponentov a pre ich pripájanie musí vytvárať dostatočný rámec a právo objednávateľa priebežne upresňovať technické riešenia pre jednotlivé obce. |  | X |
| R16 | IS DCOM neumožní selektívne využívanie služieb a funkcionalít | Pravdepodobné riziko | Stredný dosah | Riziko akceptujeme, v zmluve s dodávateľom na pripojenie obcí/miest zapracovať možnosť neuplatniť požiadavku na pripojenie niektorých predpokladaných obcí/miest. |  | X |
| R17 | Obec po zapojení/migrácii do DCOM stratí možnosť poskytovať IT služby svojim podriadeným organizáciám. | Stredné riziko | Stredný dosah | V harmonograme projektu zapracovať časovú rezervu na analýzu problematiky integrácie pre podriadené organizácie a realizovať potrebné opatrenia. Zmluva pre pripojenie obcí/miest v zmysle tohto projektu musí umožňovať konfigurovanie technických komponentov a pre ich pripájanie musí vytvárať dostatočný rámec a právo objednávateľa priebežne upresňovať technické riešenia pre jednotlivé obce. |  | X |
| R18 | Technické riešenia IS obcí, ktoré majú byť zapojené do DCOM, nebudú kompatibilné | Stredné riziko | Stredný dosah | Pre obce/mestá so zložitejším technickým riešením bude nutná detailná analýza systémov s opatreniami pre dosiahnutie technickej kompatibility podľa špecifikácie systému DCOM. Zmluva pre pripojenie obcí/miest v zmysle tohto projektu musí umožňovať konfigurovanie technických komponentov a pre ich pripájanie musí vytvárať dostatočný rámec a právo objednávateľa priebežne upresňovať technické riešenia pre jednotlivé obce. |  | X |
| R19 | Nebudú včas zabezpečené potrebné výpočtové a ukladacie zdroje datacentra samosprávy | Stredné riziko | Stredný dosah | Výpočtové a ukladacie zdroje pre cloudové služby DCOM musia byť včas navýšené na požadované hodnoty. |  | X |
| R20 | IS obce (ISO) nebude dostatočne kompatibilné s IS DCOM | Stredné riziko | Stredný dosah | ISO softvér musí prejsť štandardným scenárom integrácie (overenie riešenia IS obce, „certifikácia“ riešenia obce). Ak ISO SW nesplní požiadavky na zhodu, obec nebude môcť byť pripojená. V tomto prípade je možné zvážiť žiadosť o zníženie hodnoty merateľného ukazovateľa |  | X |
| R21 | IS DCOM neposkytne obci/mestu špecifickú integráciu s relevantným IS VS | Nepravdepodobné riziko | Stredný dosah | DCOM má realizované integrácie potrebné pre všetky originálne kompetencie samosprávy. |  | X |
| R22 | Implementačný tím nebude mať dostatočnú kapacitu, vedomosti a schopnosti | Stredné riziko | Stredný dosah | Dodávateľ musí preukázať dostatočnú kapacitu, vedomosti a schopnosti implementačných tímov už vo fáze výberového konania. |  | X |
| R23 | Zapájanie a migrácia údajov obce/mesta do IS DCOM nebude realizované v požadovanom termíne | Stredné riziko | Stredný dosah | V projekte je potrebné čím skorej vyzvať obce a mesta na prihlásenie. Uchádzač musí preukázať dostatočnú kapacitu na zvládnutie realizácie v požadovaných termínoch. |  | X |
| R24 | Zamestnanci obcí a miest budú mať problémy pri používaní nových technológií | Stredné riziko | Stredný dosah | V harmonograme projektu zapracovať časovú rezervu na školenia používateľov (zamestnancov) pripájaných obcí a miest. |  | X |
| R25 | Požiadavky na úroveň zabezpečenia informačného systému obce sa zapojením do IS DCOM zmenia | Stredné riziko | Stredný dosah | V zmluve s obcou je potrebné zapracovať požiadavku na zabezpečenie minimálnej úrovne bezpečnosti. |  | X |
| R26 | Pripojením IS obce do DCOM sa v zóne koncových bodov DCOM aktivuje nový komunikačný kanál Obec-Internet, ktorého bezpečnostné parametre nie sú pre správcu koncových bodov DCOM známe | Stredné riziko | Vysoký dosah | V zmluve s obcou je potrebné zapracovať požiadavku na zabezpečenie minimálnej úrovne bezpečnosti. |  | X |
| R27 | Súčasná prevádzková zmluva na DCOM nie je dostatočne dimenzovaná na nové obce a mestá | Stredné riziko | Vysoký dosah | Zabezpečiť SLA DCOM pre novo pripájané obce a mestá rozšírením súčasne platnej prevádzkovej zmluvy. |  | X |
| R28 | Požiadavky obcí a miest na SLA služieb DCOM nemusia byť rovnaké | Stredné riziko | Stredný dosah | IS DCOM ako centrálny multimandantný systém má iba jedno nastavenie SLA. Pripájané obce musia toto jednotné nastavenie rešpektovať. |  | X |
| R29 | Služby prevádzky DCOM pre novo pripojené obce nebudú poskytované v rovnakej kvalite ako pre obce ktoré sú už v prevádzke | Nepravdepodobné riziko | Stredný dosah | Kvalitu služieb prevádzky definovanú v SLA zabezpečiť zmluvne formou uplatnenia zmluvných sankcií. |  | X |
| R30 | Reakcia na vyriešenie metodicko-procesnej požiadavky bude príliš dlhá | Stredné riziko | Stredný dosah | V harmonograme projektu zapracovať časovú rezervu na vyriešenie možných metodicko-procesných požiadaviek. |  | X |
| R31 | Financovanie prevádzky DCOM zo zdrojov obcí a miest nebude vymožiteľné | Vysoké riziko | Vysoký dosah | Zabezpečenie garancie dostupnosti zdrojov od prijímateľov benefitu |  | X |
| R32 | Nepodarí sa dosiahnuť preukázateľné úspory podľa plánu | Stredné riziko | Stredný dosah | Na vyčíslenie úspor vypracovať metodiku, ktorá umožní porovnať alternatívne riešenia s identickou funkcionalitou, rozsahom a kvalitou. Pre stanovenie parametrov využiť benchmarking. |  | X |
| R33 | Náklady na podporu pre pripojené obce a mestá do IS DCOM budú väčšie voči predpokladu | Stredné riziko | Stredný dosah | Zmluvu na podporu/prevádzku IS DCOM nastaviť na pevnú cenu závislú na počte pripojených obcí a miest. |  | X |
| R34 | Závislosť na prevádzkovej stabilite externých Informačných systémov (NASES, Referenčné registre a ostatné integrované ISVS) | Vysoké riziko | Vysoký dosah | Nastaviť a vynucovať dodržiavanie prevádzkových procesov na strane integrujúcich sa subjektov ( napr. ohlásiť nasadenie významnej zmeny dopredu, odtestovať ju v test prostredí až potom následne púšťať do produkcie ), zlepšenie monitoringu na strane IS DCOM, | X | X |

### Výstupy a kritéria kvality

Tabuľka 3 Výstupy projektu a kritéria kvality

| ID | Výstup projektu | Kritérium kvality a spôsob dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| Q_01 | Prispieva projekt k dosiahnutiu minimálne jedného špecifického cieľa prioritnej osi 7? | ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.8: Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu. |
| Q_02 | Prispieva projekt k dosiahnutiu cieľov definovaných v Strategickom dokumente pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 - 2020? | Hlavné výstupy sa týkajú verejnej správy a jej možnej reformy vďaka efektívnemu využitiu informačných technológii a zavádzaniu vládneho cloudu a tak prispievajú k optimalizácii využitia informačných technológii vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb. |
| Q_03 | Prispieva projekt k zefektívneniu prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu? | Projekt sa venuje Implementácii podporných systémov v cloudovom prostredí a vrnuje sa prechodu prevádzky informačných systémov samosprávy do eGovernment cloudu. |
| Q_04 | Prispieva projekt k zníženiu celkových nákladov na prevádzku ISVS? | Projekt významne prispieva k zníženiu nákladov na prevádzku ISVS a priložené výpočty CBA a/alebo ďalšie nástroje na simuláciu nákladov pracujú s realistickými hodnotami a predpokladmi. Cieľová hodnota znižovania nákladov je 25 percent. |
| Q_05 | Je projekt v súlade so Strategickou architektúrou VS SR 2020? | V štúdii je použitá metodika modelovania cieľovej architektúry, ktorá využíva centrálne komponenty, existujúce komponenty na úseku samosprávy a princípov a konceptov architektúry v súlade so Strategickou architektúrou VS SR 2020 uloženou v centrálnom repozitári. |
| Q_06 | Je projekt v súlade s platnými štandardami vydanými na základe zákona o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov? | Projekt dodržiava všetky relevantné platné štandardy vydané na základe zákona o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
| Q_07 | Je projekt v súlade so zákonom o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)? | Projekt dodržiava všetky relevantné paragrafy zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). |
| Q_08 | Je projekt v súlade so zákonom o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov? | Projekt dodržiava všetky relevantné paragrafy zákona o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
| Q_09 | Je projekt v súlade s princípom Cloud prednostne? | Projekt realizuje princíp Cloud prednostne, rozšírením využitia cloudových služieb DCOM pre ďalšie obce a mestá. |
| Q_10 | Bude prostredníctvom realizácie aktivít projektu zabezpečené dosiahnutie relevantných merateľných ukazovateľov ? | Plánované aktivity projektu vedú k naplneniu realisticky nastavených hodnôt merateľných ukazovateľov. Vzhľadom na to, že dosiahnutie merateľného ukazovateľa je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii prijímateľa navrhujeme využitie príznaku rizika. |
| Q_11 | Je navrhovaný časový harmonogram projektu reálny a umožní dosiahnutie stanovených cieľov projektu? | Harmonogram projektu je vnútorne súladný, aktivity sú logicky nadväzujúce a nastavené realisticky z hľadiska ich trvania a z hľadiska dosiahnutia cieľov a výstupov projektu. |
| Q_12 | Preukázal žiadateľ, že disponuje kvalifikovanými kapacitami, ktoré budú schopné realizovať projekt riadne a včas a v súlade s jeho cieľmi? | Žiadateľ, disponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a dostatočnými internými kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how pre realizáciu projektu v danej oblasti, resp. má uvedené zázemie a kapacity zabezpečené v potrebnom rozsahu prostredníctvom externého dodávateľa. |
| Q_13 | Je predložený projekt skoordinovaný s inými projektmi realizovanými v rámci prioritnej osi 7 OP Integrovaná infraštruktúra v pôsobnosti žiadateľa, ak relevantné? | Projekt DCOM už bol zrealizovaný, spĺňa požiadavky na koordináciu s inými projektmi v rámci prioritnej osi 7 OPII, predložený projekt túto vybudovanú koordináciu využije bez potreby jej ďalšieho koordinovania. |
| Q_14 | Preukázal žiadateľ, že disponuje kvalifikovanými prevádzkovými kapacitami, ktoré budú schopné prevádzkovať implementované riešenie ? | Žiadateľ disponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a dostatočnými internými administratívnymi kapacitami s náležitou odbornou spôsobilosťou a know-how na zabezpečenie prevádzky projektu v danej oblasti, resp. má uvedené odborné zázemie zabezpečené prostredníctvom externého dodávateľa, kapacitu zmluvy na prevádzku je však potrebné zvýšiť v potrebnom rozsahu. |
| Q_15 | Je CBA vypočítaná podľa postupov pre realizáciu CBA, uvedených v prílohe vyzvania a vychádzajú hodnoty použité vo výpočte CBA z reálnych predpokladov? | CBA je vypracovaná v súlade s metodickými pokynmi záväznými pre OP II PO 7 a hodnoty použité vo výpočte CBA vychádzajú z reálnych predpokladov. |
| Q_16 | Sú výsledné ukazovatele CBA v intervale stanovenom pre OPII PO 7 ? | Výpočet CBA potvrdzuje, že časové limity pre návratnosť investície sú dodržané a spadajú do intervalov stanovených pre OP II PO 7. |
| Q_17 | Spĺňajú výdavky uvedené v žiadosti podmienky účelnosti a vecnej oprávnenosti? | Žiadateľom definované celkové výdavky projektu sú vecne oprávnené a zároveň účelné vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu. |
| Q_18 | Spĺňajú výdavky uvedené v žiadosti podmienky hospodárnosti a efektívnosti? | Výdavky projektu spĺňajú požiadavky na hospodárnosť a efektívnosť. |
| Q_19 | Je udržateľné financovanie prevádzky vytvoreného riešenia počas celej životnosti projektu a min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu? | Prevádzka projektu dosahuje kladnú, alebo minimálne nulovú, hodnotu kumulovaného CF v každom roku obdobia udržateľnosti projektu, resp. pre roky so záporným kumulovaným CF sú uvedené relevantné a overiteľné zdroje/spôsoby finančného krytia prevádzky (napr. preukázaný záväzok samosprávy dofinancovať prevádzku projektu). |

(1) Aktuálne riziko

(2) Budúce riziko

## Legislatívna analýza

Tabuľka 4 Legislatíva

| ID | Typ | Názov | Zdôvodnenie | Návrh zmeny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LA_1 | Zákon | Zákon č. 275/2006 Z.z o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov | Riešenie zahŕňa procesy/technológie ktorých realizácia súvisí s predmetnou legislatívnou normou | Nepredpokladáme legislatívne zmeny. |
| LA_2 | Zákon | Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) | Riešenie zahŕňa procesy/technológie ktorých realizácia súvisí s predmetnou legislatívnou normou | Nepredpokladáme legislatívne zmeny. |
| LA_3 | Zákon | Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov | Riešenie zahŕňa procesy/technológie ktorých realizácia súvisí s predmetnou legislatívnou normou | Nepredpokladáme legislatívne zmeny. |
| LA_4 | Výnos | Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy | Riešenie zahŕňa procesy/technológie ktorých realizácia súvisí s predmetnou legislatívnou normou | Nepredpokladáme legislatívne zmeny. |
| LA_5 | Zákon | Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre | Riešenie zahŕňa procesy/technológie ktorých realizácia súvisí s predmetnou legislatívnou normou | Návrh na doplnenie do sektora kritickej infraštruktúru |

## Motivácia

### Zainteresovaní

Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.

Tabuľka 5 Zoznam zainteresovaných

| ID | Zainteresovaný | Popis |
| --- | --- | --- |
| ST_1 | Združenie DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS | Prijímateľ |
| ST_2 | Združenie miest a obcí Slovenska ZMOS | Zriaďovateľ DEUS, reprezentujúci k 31.12.2014 z celkového počtu 2 930 miest, obcí a mestských častí 2 765 subjektov |
| ST_3 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Zriaďovateľ DEUS, ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti a zodpovedný za informatizáciu verejnej správy SR. |
| ST_4 | Obce a mestá zapojené do DCOM | Obce a mestá, ktoré majú uzavretú zmluvu o používaní IS DCOM a sú zapojené do IS DCOM. |
| ST_5 | Verejnosť | Občania SR, občania, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí v SR využívajú služby vyplývajúce z kompetencií územnej samosprávy |
| ST_6 | Orgány verejnej moci | Organizácie, ktoré sú povinnými osobami v zmysle zákona a pre spravovanie vecí verejných ako aj pre poskytovanie služieb verejnosti potrebujú úradnú komunikáciu zameranú na výmenu a overovanie údajov a informácií so subjektami pre územnú samosprávu |

### Ciele OP II - PO7

Ktoré ciele OPII projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.

Tabuľka 6 Zoznam cieľov OP II

| ID cieľa OPII/OPEVS | Meno cieľa | Reformný zámer EVS (A/N/NA) | Spôsob naplnenia cieľa |
| --- | --- | --- | --- |
| ciel_po7_8 | Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu | N | Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na správu a údržbu informačných systémov verejnej správy. Vládny cloud sa stane nástrojom efektívneho budovania a prevádzky informačných systémov, pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a ďalších citlivých informácií. Pripojením ďalších obcí a miest do IS DCOM dôjde k zjednodušeniu architektúry IS obcí a miest, nakoľko sa stanú konzumentom cloudových služieb v prostredí vládneho cloudu. |

### Architektonické ciele

Koncový stav, prínos.

Tabuľka 7 Zoznam cieľov

| MetaIS kód | Cieľ | Spôsob naplnenia cieľa | Zainteresovaní |
| --- | --- | --- | --- |
| ciel_12 | Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej správe | K údajom sa bude pristupovať ako k vzácnemu zdroju. Systematické analýzy sa budú využívať v oblastiach ako je sledovanie priorít vlády, vyhodnocovanie vhodnosti politík, posudzovanie vplyvov regulácií a hodnotenie dopadov regulácií, vyhodnocovanie dopadov verejných investícií \na vyhodnocovanie výkonu verejnej správy. Správne využívanie údajov je kľúčové pre naplnenie princípu „jeden krát a dosť“ , kde v cieľovom stave nebudú už známe údaje v procesoch verejnej správy od podnikateľov a občanov vyžadované. | ST_4, ST_6 |
| ciel_10 | Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných technológií | Zrýchlenie a zefektívnenie procesov vo vnútri verejnej správy tak, aby bolo právo transparentne a jednoducho vymožiteľné, a aby sa rozhodnutia vydávali v zákonných lehotách. Rozvoj IKT \nso zameraním na využitie cloudových riešení môže popri harmonizácii procesov výrazne podporiť ciele reformy verejnej správy a jej optimalizáciu a umožniť jej efektívne fungovanie. | ST_4, ST_5 |
| ciel_15 | Racionalizujeme prevádzku informačných systémov pomocou vládneho cloudu | Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na správu a údržbu informačných systémov verejnej správy. Vládny cloud sa stane nástrojom efektívneho budovania a prevádzky informačných systémov pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a ďalších citlivých informácií. | ST_1, ST_4, ST_5 |

### Architektonické princípy a požiadavky

Normatívne vlastnosti a požiadavky, ktoré musia byť realizované.
Tabuľka 8 Princípy a požiadavky

| MetaIS kód | Typ | Názov | Popis | Spôsob plnenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| princip_19 | Princíp | TECHNOLOGICKÁ INTEROPERABILITA | Softvér a hardvér vo verejnej správe musí byť v súlade s definovanými štandardami, ktoré podporujú interoperabilitu údajov, aplikácií a technológií, a to v celom európskom priestore. | Rozprestretím IS DCOM (projekt DCOM+) na dalšie subjekty samosprávy, dochádza k výraznému narastu zvyšovania zhody IS prostredia na samospráve s existujúcim právnym prostredím napr. "výnosom o IT štandardoch" nakoľko už samotný IS DCOM, ako moderné cloudové riešenie bol implementovaný v súlade s platnou legislatívou SR a aj jeho vývoj ide plne v súlade zo stratégiou NKIVS a dalších zákonov o elektronizácií a IT štandardoch ŠS. Týmto budúci projekt rozšírenia IS DCOM do samosprávy, výrazne napomáha naplňať tento princíp. |
| princip_12 | Princíp | SPÄTNÁ VÄZBA | Používatelia môžu poskytnúť spätnú väzbu o službe, nahlásiť chyby, navrhovať zlepšenia a podobne. Poskytovateľ služieb môže použiť tento vstup pre zlepšenie kvality služby. Týmto spôsobom majú používatelia možnosť konštruktívne presadzovať svoje záujmy. | V rámci projektu DCOM+ budú pripojené subjekty samospravý dostávať štandardne služby Call Centra DCOM, ktoré je pore nich dostupné v SLA časoch na dennej-pracovnej báze Po-Pi. Všetky ich požiadavky, resp. hlásené poruchy sú riadne v IS Servio zaznamenávané a riadené životným cyklom incident/request/change/problem manažmentu (ITIL) v rámci ktorého je zabudovaná aj aktivita spatnej vazby vyriešenia požiadavky nahlasovateľa/klienta teda úradníka/obce. |
| princip_6 | Princíp | UNIFORMITA | Z pohľadu používateľa je obsluha používateľa cez akýkoľvek kanál jednotná a používa štandardné postupy a riešenia. | IS DCOM bol vytvorený na moderných princípoch cloud riešenia, jednotne prezentovaný/vyvýjaný používateľovi cez schválený design manuál DCOM. Objekty aplikácie - formuláre, menu, tlačitka, farebnosť, ako aj postupy spracovania v agendovom module vyzerájú jednotne/uniformovane. Štandardným jednotným prístupovým miestom na nahlasovanie prorúch a požiadaviek a celkovo komunikácie je Call Centrum DCOM, čo je štandardizácia postupov pri obsluhe klienta, v zhode ITIL 3.0 |
| princip_21 | Princíp | VLÁDNY CLOUD PREDNOSTNE | Informačné systémy a technológie, ktoré sú v rámci verejnej správy rozvíjané alebo modifikované, musia byť posúdené v kooperácii s poskytovateľmi cloudových služieb v zmysle ich nasadenia do vládneho cloudu. | Projekt DCOM+ nerozširuje služby IS DCOM, zachováva pôvodné SaaS, IaaS a PaaS tak ako sú, iba pridáva výpočtový výkon a IaaS z vládneho cloudu, a vďaka tomu rozširuje výkon potrebný na pripojenie ďalších obcí. Tým, že bude poskytovať IaaS a PaaS z vládneho cloudu v lokalite DC Kopčianska a DC Tajov a nad tým SaaS služby, sa IS DCOM stane plnohodnotnou súčasťou vládneho cloudu. V budúcnosti po ukončení životnosti/udržateľnosti primárneho dátového centra DCOM - DC1, počítame s jeho plnou integráciou do vládneho cloudu. |
| princip_17 | Princíp | SPOLOČNÉ POUŽÍVANIE APLIKÁCIÍ | Aplikácie, ktoré sú jednotne používané v rámci celej verejnej správy sú preferované pred používaním obdobných aplikácií alebo pred vývojom duplicitných aplikácií. | V súčasnosti prostredie a služby IS DCOM sa používa na viac ako 2100 obciach a miestách SR(1474 DCOM a 624 miniDCOM+). čo je dohromady 72% samosprávy SR. Rozšírením plného rozsahu IS DCOM služieb na miniDCOM obce/mestá a aj nové obce/mestá dôjdeme k zvýšeniu spoločného používania prostredia DCOM na výkon verejnej moci elektoronicky s cieľovým pokrytím 85% subjektov samosprávy v SR. Plošným rozšírením služieb IS DCOM výrazne napomáhame k naplnaniu princípu spoločného používania aplikácií pre výkon moci ekeltonciky na samospráve. |
| princip_10 | Princíp | JEDEN KRÁT A DOSŤ | Pri interakcii s verejnou správou bude verejná správa od žiadateľa vyžadovať len údaje, ktoré sú nové a verejná správa nimi ešte nedisponuje. Tento princíp bude platiť na úrovni celej Európskej únie a bude zabezpečovaný pomocou platformy dátovej integrácie. Zároveň bude umožnené elektronické zdieľanie rozhodnutí, ktoré vydala verejná správa. | V súčasnosti prostredie a služby IS DCOM sú naintegrované na nosných 9 registrov ISVS v ŠS SR, čím sa stal tento systém lídrom v samospráve na prístup k údajom z iných ISVS ŠS. Plošným rozšírením takto integrovaného ISVS - DCOM na dalších 1073 subjektov samosprávy(projekt DCOM+) podporíme výrazným spôsobom presadenie princípu "jeden krat a dosť" na samospáve u dalších obcí a miest, ktoré v súčasnosti nemajú žiadnu dátovú integráciu na registre štátu. Do budúcna vytvárame jednotné prostredie cloudové typy, kde vieme jednoduchým sposobom pre vysoký počet subjektov samosprávy rýchlo rozširovať prístup aj na dalšie dátovo/procesné integrácie na iné ISVS. Ako príklad uvádzame projekt CSRU, ktorého DCOM je súčasťou ako prioritné riešenie - konzument služeb a dát ISVS. |
| princip_22 | Princíp | BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV | Údaje sú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov) a sú dostupné v požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov). | V súčasnosti obce a mestá v SR nemajú jednotným spôsobom zabezpečenú IT bezpečnosť. Tak isto vzspelosť zabezpečenia procesov a ISVS na samospráve je vzsoko rozdielna. Prechodom obcí a miest do prostredia ISVS DCOM dojde k zvýšeniu bezpečnosti IT, pričom dojde aj k plošnej štandardizácií procesov IT bezpečnosti aj v oblasti riadenia prístupu údajov - jedným kanálom a jednotne. Infraštruktúra IS DCOM postavená na vysokej bezpečnosti vládneho cloudu, použitím najnovších zabezpečovacích komponent s viacurovnovým nastavením bezpečnosti. Prechod IS obcí do DCOM, výrazným spôsobom napomáha k zvýšeniu bezpečnosti prístupu k údajom/riadeníe prístupu a to jednotným štandardizovaným a monitorovaným spôsobom. |

### Test štátnej pomoci

Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.

Tabuľka 9 Test štátnej pomoci

| ID | Kontrolná otázka | A/N/NA | Bližšia špecifikácia odpovede |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako činnosti „nehospodárskeho" charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci? | áno | Aktivity vykonávané v rámci projektu sú nehospodárskeho charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci. Aktivity projektu IS DCOM v minulosti prešli testom štátnej pomoci. |
| 2 | Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako „hospodárske" v zmysle pravidiel štátnej pomoci? | neuplatňuje |  |
| 3 | Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované článkom 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ: a) prevod verejných zdrojov a pripísateľnosť štátu, b) ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, c) selektívnosť poskytnutej pomoci, d) narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba narušenia hospodárskej súťaže a vplyv na vnútorný obchod medzi členskými štátmi? | neuplatňuje |  |
| 4 | Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (v zmysle rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného charakteru služby: a) podnik, ktorému bola poskytnutá pomoc bol poverený realizáciou záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky boli jasne definované, b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred určené objektívnym a transparentným spôsobom , c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie všetkých výdavkov alebo ich časti vzniknutých pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk , d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo verejnom záujme neuskutočnil prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže, výška nevyhnutnej kompenzácie je určená na základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a primerane vybavený prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk pri realizácii týchto záväzkov? | neuplatňuje |  |
| 5 | Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci podmienok minimálnej pomoci? | neuplatňuje |  |
| Vyhodnotenie |  | pravidlá štátnej pomoci sa neuplatňujú |  |

## Biznis architektúra

### Biznis rozhrania - komunikačný kanál

Predstavuje prístupový bod, prostredníctvom ktorého sa pristupuje k biznis službám, prípadne sú biznis služby poskytované.
Tabuľka 10 Komunikačný kanál

| MetaIS kód | Názov | Popis | AS ( 3 ) | BS ( 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c_kanal.7 | Webové sídlo(Web) | Prístup k službám SaaS (DCOM, ÚPVS) | Pr | Bz |
| c_kanal.5 | Telefonicky | Prístup ku Call centru DCOM pre zamestnancov obcí a miest | Pr | Bz |
| c_kanal.1 | Elektronické schránky | Prístup referentov z obcí a miest k elektronickej agende | Pr | Z |

### Biznis procesy

Element správania, ktorý zoskupuje správanie založené na usporiadaní aktivít.
Tabuľka 11 Biznis procesy

| MetaIS kód | Názov | Popis | AS | BS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BP_1 | Zriadenie cloudových služieb | Proces je zameraný na zriadenie a testovanie cloudovej služby pre novo pripájané subjekty (kustomizácia, parametrizácia, integrácia) | Pr | Z |
| BP_2 | Nasadenie cloudových služieb | Proces nasadenia cloudových služieb zahŕňa dosiahnutie fungovania implementácie služby a zabezpečenie jej dostupnosti v koncovom bode siete pre používateľov cloudových služieb a dosiahnutie toho, aby bola schopná vyriešiť požiadavky na služby zo strany používateľov.: | Pr | Z |
| BP_3 | Prevádzka cloudových služieb | Proces zodpovedá za uskutočňovanie všetkých prevádzkových procesov a postupov poskytovateľa cloudových služieb a zabezpečenie toho, aby všetky služby a súvisiaca infraštruktúra spĺňala prevádzkové parametre v zmysle SLA. | Pr | Z |

### Biznis funkcie - agendy VS

Element správania, ktorý zoskupuje správanie založené na vybranej množine kritérií.

Tabuľka 12 Biznis funkcie

| MetaIS kód | Názov | Popis | AS ( 3 ) | BS ( 4 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF_1 | Definovanie prostredia a procesov | Definovanie požadovaného technického prostredia a prevádzkových procesov pre konkrétneho užívateľa služby. | Pr | Z |
| BF_2 | Definovanie postupu nasadzovania | Definovanie krokov nasadenia služieb pre konkrétneho užívateľa. Táto činnosť zahŕňa opis každého kroku potrebného na strane prevádzky a podporných tímov s cieľom nasadiť a pripraviť implementáciu služieb. | Pr | Z |
| BF_3 | Získavanie odberateľov | Aktivity zamerané na marketing a ponuku cloudových služieb. | Pr | Z |
| BF_4 | Nastavenie právnej zmluvy | Nastavenie právnej zmluvy o poskytnutí služby medzi odberateľom cloudovej služby a poskytovateľom cloudovej služby. | Pr | Z |
| BF_5 | Príprava systémov | Príprava systémov prostredia poskytovateľa pre nasadenie a implementáciu cloudových služieb u konkrétneho odberateľa, rozšírenie zdrojov v dátovom centre s cieľom umožniť využívanie služieb novým odberateľom. | Pr | Z |
| BF_6 | Konfigurácia služby | Konfigurácia služby predstavuje nastavenie parametrov, registrácia používateľa, identifikácia relevantných koncových bodov. | Pr | Z |
| BF_7 | Prepájanie systémov s cloudovými službami | Aktivovanie integrácií existujúcich systémov a cloudových služieb. | Pr | Z |
| BF_8 | Testovanie cloudových služieb | Overenie či pre daného odberateľa cloudových služieb sú splnené jeho obchodné potreby, | Pr | Z |
| BF_9 | Odovzdanie do prevádzky | Ukončenie implementácie pre konkrétneho odberateľa cloudových služieb, inizializácia prevádzky a začiatok SLA podľa dohodnutých podmienok. | Pr | Z |
| BF_10 | Poskytovanie cloudových služieb | Poskytovanie cloudových služieb zahŕňa všetky kroky potrebné na využívanie cloudových služieb odberateľom v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok a vytváranie reportov o dodaných poskytnutých službách. | Pr | Z |
| BF_11 | Monitorovacia služba | Monitorovacia služba je nástroj poskytovateľa cloudových služieb na zabezpečenie dodržiavania podmienok poskytovaných služieb s ohľadom na úroveň definovanú v zmluve o úrovni služieb (SLA). | Pr | Z |
| BF_12 | Riadenie požiadaviek odberateľov | Riešenie žiadostí o podporu, doručených správ a vzniknutých incidentov odberateľa cloudových služieb | Pr | Z |
| BF_13 | Riadenie zmien | Zriaďovanie nových aktív, ich nasadenie do prevádzky a likvidácia starých aktív, ktoré už nie sú potrebné, včítane likvidácie aktív s údajmi | Pr | Z |
| BF_14 | Riadenie prevádzky | Sledovanie všetkých aktív relevantných k danej službe a vzťahu medzi nimi. Toto zahŕňa aktualizáciu konfiguračných informácií. | Pr | Z |
| BF_15 | Riadenie finančného spracovávania | Vypracovanie výkazov o nákladoch na dodané a poskytnuté služby, ich rozpočtovanie na jednotlivých používateľov. | Pr | Z |

### Koncové (biznis) služby

Sú služby, ktoré naplňujú biznis potrebu používateľa VS.

Tabuľka 13 Biznis služby

| MetaIS kód | Názov | Verzia | Popis | Popis |  | Komunikačný kanál | AS | BS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | predmetom projektu/štúdie nie sú nové koncové služby, ale iba nastavenie/využitie už existujúcich KS DCOM na nové obce a mestá |  |  |  |  |  |  |  |

### Biznis informácie

Predstavuje pasívny element, informáciu, ktorá má význam z biznis hľadiska.

Tabuľka 14 Biznis informácie

| ID | Názov | Popis | AS | BS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | predmetom projektu/štúdie nie sú nové koncové služby, ale iba nastavenie/využitie už existujúcich KS DCOM na nové obce a mestá |  |  |  |

(3) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(4) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

## Architektúra informačných systémov

### Informačné systémy (ISVS)

Príloha obsahuje informačné systémy (IS) organizácie a podriadených organizácii (vrátane plánovaných IS, alebo IS vo výstavbe).

Tabuľka 15 Zoznam informačných systémov

| MetaIS kód | Názov informačného systému | Manažér ISVS | Počet používateľov | Dátové centrum - sála | AS ( 5 ) | BS ( 6 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | predmetom projektu/štúdie nie sú nové ISVS, ale iba nastavenie/využitie už existujúcich ISVS DCOM na nové obce a mestá |  |  |  |  |  |

### Aplikačné moduly

V prípade komplexnejších IS, je odporúčaná dekompozícia na menšie časti (aplikačné moduly).
T

Tabuľka 16 Aplikačné moduly

| MetaIS kód | Názov aplikačného modulu | Popis | Informačný systém | AS | BS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | predmetom projektu/štúdie nie sú nové aplikačné moduly, ale iba nastavenie/využitie už existujúcich DCOM aplikačných modulov na nové obce a mestá |  |  |  |  |

### Aplikačné služby

Príloha obsahuje služby, ktoré jednotlivé IS poskytujú. Pre služby sa vyplní nasledujúca tabuľka.
Tabuľka 17 Poskytované aplikačné služby

| MetaIS kód | Názov služby IS | Popis | Informačný systém | Endpoint | AS ( 5 ) | BS ( 6 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | predmetom projektu/štúdie nie sú nové aplikačné služby, ale iba nastavenie/využitie už existujúcich DCOM aplikačných služieb pre nové obce a mestá |  |  |  |  |  |

(5)  Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(6)  Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

(7)  http://en.wikipedia.org/wiki/Fully_qualified_domain_name

### Aplikačné rozhrania - endpoint

Prístupový bod, ktorý sprístupňuje aplikačnú službu (Poskytované aplikačné služby) používateľom alebo iným aplikačným komponentom.

Tabuľka 18 Aplikačné rozhrania

| MetaIS kód | Názov | Popis | AS | BS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | predmetom projektu/štúdie nie sú nové aplikačné rozhrania - endpointy, ale iba nastavenie/využitie už existujúcich DCOM aplikačných rozhraní pre nové obce a mestá |  |  |  |

### Integrácie projektu

Príloha, ktorá obsahuje evidenciu všetkých existujúcich a plánovaných integrácii v predmetnom rozsahu projektu na jednotlivé IS VS až na úroveň poskytovaných služieb.

Tabuľka 19 Integrácie projektu

| MetaIS kód | Informačný systém | Kód konzumenta | Názov aplikačnej služby | Kód poskytovateľa | Popis | AS ( 8 ) | BS ( 9 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | predmetom projektu/štúdie nie sú nové integračné rozhrania na ISVS, ale iba nastavenie/využitie už existujúcich DCOM integračných rozhraní pre nové obce a mestá |  |  |  |  |  |  |

(8) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(9) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

## Technologické prostriedky

### Platforma

Príloha obsahuje platformy slúžiace na výstavbu, integráciu, prevádzku informačných systémov. Na jednej platforme môže byť v prevádzke niekoľko IS.
Tabuľka 20 Platforma

| MetaIS kód | Názov | Informačný systém | AS | BS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P_1 | Cloud platforma s managementom | IS_3 | Pr | Z |
| P_2 | Serverová platforma s managementom | IS_1, IS_2 | Pr | Z |
| P_3 | Zálohovanie a archivácia | IS_1, IS_2 | Pr | Z |
| P_4 | Platforma pre komplexný monitoring služieb a systému | IS_1, IS_2 | Pr | Z |
| P_5 | Prostredie pre SOA a IS DCOM | IS_1, IS_2 | Pr | Z |
| P_6 | Platforma pre integráciu a synchronizácia s ISVS | IS_1, IS_2 | Pr | Z |
| P_7 | Platforma pre správu identít | IS_1, IS_2 | Pr | Z |
| P_8 | Prostredie pre mail | IS_2 | Pr | Z |
| P_9 | Platforma pre správu klientov DCOM | IS_4 | Pr | Z |

### Platformový softvér

Príloha obsahuje  softvérové licencie.
Tabuľka 21 Platformový softvér

| MetaIS kód | Názov | Verzia | Počet | Licenčný model | Výrobca | Platforma | AS ( 10 ) | BS ( 11 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS_1 | Microsoft Windows Server Datacenter 2Proc Licencia a maintenance OS | Microsoft Windows Server Datacenter 2Proc | 7 | 1 CPU/Socket | Microsoft | P_2 | Pr | Z |
| PS_2 | Microsoft System Center Datacenter Suite 2Proc Systém na monitorovanie behu služieb, aplikácií, databáz, operačných systémov, sieťovej a bezpečnostnej infraštruktúry. | Microsoft System Center Datacenter Suite 2Proc | 7 | 2 CPU/Socket | Microsoft | P_2, P_4 | Pr | Z |
| PS_3 | HP DataProtector Nástroj pre zálohovanie, obnovu a archiváciu údajov na disky a pásky, podpora on-line režimu, virtuálneho prostredia | HP DataProtector | 1 | TB | HP | P_3 | Pr | Z |
| PS_4 | RedHat Jboss Fuse Nástroj na správu a orchestráciu služieb a business procesov | RedHat Jboss Fuse | 2 | CPU/16 Core | RedHat | P_5 | Pr | Z |
| PS_5 | Liferay Enterprise Edition Production Web portálový aplikačný server pre prezentačnú vrstvu IS DCOM – Produkčné prostredie | Liferay Enterprise Edition Production | 6 | CPU/Core | Liferay | P_5 | Pr | Z |
| PS_6 | Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2Core Embedded Centrálny databázový systém IS DCOM | Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2Core Embedded | 20 | CPU/2 Core | Microsoft | P_5 | Pr | Bz |
| PS_7 | FrondEnd - štandardné mailové riešenie s web používateľským rozhraním a pripojením prostredníctvom mailového klienta, podpora IMAP/SMTP, IMAPS | Microsoft Exchange Server Standard | 2 | Server | Microsoft | P_8 | Pr | Z |
| PS_8 | MailBox server -štandardné mailové riešenie s web používateľským rozhraním a pripojením prostredníctvom mailového klienta, podpora IMAP/SMTP, IMAPS | Microsoft Exchange Server Enterprise | 4 | Server | Microsoft | P_8 | Pr | Z |
| PS_9 | Prostredie pre ISO Sprístupnenie file and print služieb | Microsoft Remote Desktop Services External Connector | 4 | Server | Microsoft | P_5 | Pr | Z |
| PS_10 | Prostredie pre ISO Sprístupnenie terminálových služieb | Microsoft Remote Desktop Services External Connector | 4 | Server | Microsoft | P_5 | Pr | Z |
| PS_11 | Vzdialená správa PC Obce Možnosť bezpečného prebratia vzdialenej obrazovky, prenosu súborov, kontroly vzdialeného PC z iného PC. | ConnectWise ScreenConnect alebo alternatíva | 30 | User | ConnectWise ScreenConnect | P_9 | Pr | Z |
| PS_12 | Platforma pre diagnostiku problémov na infraštruktúre obce. | Nexthink | 250 | User | Nexthink | P_9 | Pr | Z |
| PS_13 | Prístupová licencia k mail službám (Starostovia) | Microsoft Exchange Standard CAL - User CAL | 1193 | User | Microsoft | P_8 | Pr | Z |
| PS_14 | Prístupová licencia k mail službám (zamestnanci) | Microsoft Exchange Standard CAL - Device CAL | 5822 | User | Microsoft | P_8 | Pr | Z |
| PS_15 | Manažment pre koncové body, Prístupová licencia k file a print službám (starostovia) | Microsoft Windows Server CAL - User CAL | 1193 | User | Microsoft | P_9 | Pr | Z |
| PS_16 | Manažment pre koncové body, Prístupová licencia k file a print službám (zamestnanci) | Microsoft Windows Server CAL - Device CAL | 5822 | User | Microsoft | P_9 | Pr | Z |

### Výpočtové zdroje

Príloha obsahuje  servre všetkých typov (virtuálne, fyzické).
Tabuľka 22 Výpočtové zdroje

| MetaIS kód | Názov | Výrobca | Počet | Virtualizácia | Platforma | Výkon | Pamäť | Lokálny diskový priestor | Spôsob pripojenia | Rok ukončenia životnosti | Platforma | AS ( 10 ) | BS ( 11 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výpočtové zdroje budú čerpané zo zdrojov vládneho cloudu. Požiadavky na výkon uvádzame v tabuľke nižšie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| ID | Služba z katalógu služieb |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL_1_1 | 1.1.1 Virtuálny server 1x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 1 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 4 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 40 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | CentOS 6.7 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2 Virtuálny server 32x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 2 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 8 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 60 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | CentOS 6.7 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.3 Virtuálny server 15x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 4 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 16 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 80 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | CentOS 6.7 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.4 Virtuálny server 5x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 8 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 32 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 100 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | CentOS 6.7 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.5 Virtuálny server 25x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 2 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 8 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 80 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | MS Server 2012R2 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.6 Virtuálny server 8x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 4 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 16 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 100 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | MS Server 2012R2 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.7 Virtuálny server 3x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 8 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 32 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 128 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | MS Server 2012R2 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.8 Virtuálny server 3x |  |  |  |  |  |
|  | ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
|  | 1.1.2001 | Architektúra CPU | x86-64 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2002 | Počet virtuálnych jadier(VCPU) | 8 | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2003 | Veľkosť RAM | 64 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2004 | Systémový diskový priestor | 128 GB | N/A | N/A | N/A |
|  | 1.1.2005 | OS | MS Server 2012R2 | N/A | N/A | N/A |
|  | ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

(10) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(11) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

### Úložiská údajov

Príloha obsahuje diskové polia, prípadne iné zariadenia plniace úlohu úložiska údajov.
Tabuľka 23 Úložiská údajov

| MetaIS kód | Názov | Výrobca | Počet | Redundancia | Spôsob pripojenia | Celková kapacita | Spotrebovaná kapacita | Ročný prírastok | Rok ukončenia životnosti | Platforma | AS ( 12 ) | BS ( 13 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diskové kapacity budú čerpané v vládneho cloudu. Požiadavky na kapacitu uvádzame v tabuľke nižšie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| 1.2 Diskový priestor |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Parametre služby | Zvolená hodnota | Výdavky na zriadenie služby | Mesačný výdavok za poskytnutie služby | Ročný výdavok za poskytnutie služby |
| 1.2.2001 | Diskový priestor „TIER 1“ | 256 GB | N/A | N/A | N/A |
| 1.2.2002 | Diskový priestor „TIER 2“ | 14363 GB | N/A | N/A | N/A |
| 1.2.2003 | Diskový priestor „TIER 3“ | 7016 GB | N/A | N/A | N/A |
| ID | Úroveň poskytovania služby |  |  |  |  |
|  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### Zálohovanie

Príloha obsahuje zariadenia slúžiace na vykonávanie záloh.
Tabuľka 24 Zálohovanie

| MetaIS kód | Názov | Výrobca | Počet | Typ | Výkon | Spôsob pripojenia | Celková kapacita | Spotrebovaná kapacita | Ročný prírastok | Rok ukončenia životnosti | Platforma | AS ( 12 ) | BS ( 13 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z_1 | HP StoreOnce | HP | 1 | Rozšírenie existujúcej Virtuálnej páskovej knižnice HP StoreOnce 4430 o využiteľnú kapacitu 48TB (bez použitia kompresie a deduplikácie) | 100 TB/hod | Fibre Channel(FC) | 48TB | N/A | N/A | N/A | P_1, P_2 | Prl | Z |
| Z_2 | HP StoreEver MSL 6480 | HP | 1 | Pásková knižnica s minimálne 4 mechanikami, minimálne LTO-5 Ultrium mechaniky, min 60 slotov na média, min FC 4Gb/s, management SW | 60 TB/hod | Fibre Channel(FC) |  | N/A | N/A | N/A | P_1, P_2 | Pr | Bz |
| Z_3 | Pásky pre Backup Library Tier 2 - LTO | HP | 15 | HP LTO6 Tapes 20 pack | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | P_1, P_2 | Pr | Bz |
| Z_4 | Čistiace pásky pre Backup Library Tier 2 - LTO | HP | 10 | HP LTO5 Cleaning Tapes | N/A | N/A |  | N/A | N/A | N/A | P_1, P_2 | Pr | Bz |
| Z_5 | Centrálny management systém pre backup obcí | Synology | 10 | Synology RS3617xs+, 12 x 2TB WD RED | 693 000 IOPS / 5.2 GB/s | LAN |  | N/A | N/A | N/A | P_1, P_2 | Pr | Bz |

### Komunikačná infraštruktúra

Príloha obsahuje aktívne sieťové prvky dátového centra (Switche, Routre, Firewally, Loadbalancery, ... ).
Tabuľka 25 Komunikačná infraštruktúra

| MetaIS kód | Názov | Typ siete | Počet | Výrobca | Typ | Sieť | Rok ukončenia životnosti | AS ( 12 ) | BS ( 13 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K_1 | Application Delivery Controller/Loadbalancer/Firewall, Web aplikačný firewall s priepustnosťou min. 5 Gb/s s modulmi LTM. APM, ASM | 1 Gb, 10 Gb, | 1 | F5 | F5 BigIP | Internet, Lokálna sieť | N/A | Pr | Z |
| K_2 | VPN/SSL koncentrátor 1 – bezpečný prístup z obcí, VPN SSL koncentrátor s priepustnosťou pre pripojenie 8000 paralelných klientskych VPN spojení (IPSEC, SSL, PPTP, L2TP) | 1 Gb | 2 | Fortinet | Fortinet FortiGate | Lokálna sieť, Internet, Finet | N/A | Pr | Z |

(12) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(13) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

(14) http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_RAID_levels

### Špeciálne technológie

Príloha obsahuje  iné technologické prostriedky nezaradené v niektorom z vyššie uvedených zoznamov. HSM, zdroje presného času, špecifické boxy.

Tabuľka 26 Špeciálne technológie

| MetaIS kód | Názov | Spôsob použitia | Počet | Výrobca | Typ | Rok ukončenia životnosti | PlatformaISVS | AS ( 15 ) | BS ( 16 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SP_1 | Notebook + operačný systém | Používateľ DCOM | 3000 | HP | CPU Intel min. i5 4 jadrá alebo ekvivalent (s výkonovým číslom min. 4650 bodov podľa benchmarku PassMark Software), display min. 15" min. rozlíšenie 1920x1080, grafická karta, RAM min. 8GB, min HDD 128 GB SSD, 1x USB 3.0, 1xUSB-C port, 1x Ethernet, operačný systém, SK klávesnica a myš | N/A | P_9 | Pr | Z |
| SP_2 | Desktop + operačný systém | Používateľ DCOM | 4005 | HP | CPU Intel min. i5 4 jadrá alebo ekvivalent (s výkonovým číslom min. 8000 bodov podľa benchmarku PassMark Software), grafická karta, RAM min. 8GB, min HDD 128 GB SSD, DVD mechanika, min. 2x USB 3.0, min. 2x USB 2.0, 1x Ethernet, operačný systém, monitor min. 24" min. rozlíšenie 1920x1080, SK klávesnica a myš | N/A | P_9 | Pr | Z |
| SP_3 | Multifunkčné zariadenie Typ 1 | Používateľ DCOM | 1183 | HP | All in one, sieťová laserová tlač A4, sieťový scaner A4, minimálne 1x Ethernet, rýchlosť tlače min. 40 strán za min., mesačná záťaž tlače min. 6000 strán, zásobníky na min. 500 hárkov papiera, automatická obojstranná tlač, automatický podávač na 50 hárkov A4 | N/A | P_9 | Pr | Z |
| SP_4 | Multifunkčné zariadenie Typ 2 | Používateľ DCOM | 2547 | HP | Farebná atramentová tlačiareň pre bezokrajovú tlač štítkov A4, minimálne 1x Ethernet a WiFi, WiFi direct, rýchlosť tlače ISO min. 20 strán za min. čiernobielo, ISO min. 16 strán za min. farebne, mesačná záťaž tlače cca. 1500 strán, zásobníky na 250 hárkov papiera, podpora automatickej obojstrannej tlače, tlač prostredníctvom 4 farebných tonerov, podpora tlačového jazyka PCL6, PCL 5c, PostScript | N/A | P_9 | Pr | Z |
| SP_5 | Secure USB Token | Používateľ DCOM | 13284 |  | USB Token pre bezpečné ukladanie certifikátov, certifikácia Common Criteria EAL4+ a FIPS 140-2 Level 3, podpora operačných systémov Windows 7 a vyššie, Mac OS, Linux, podpora štandardov PKCS#11 V2.20, MS CryptoAPI and CNG (CSP,KSP), Mac Keychain (TokenD), Smart Card Minidriver, Java Card 2.2.2, GlobalPlatform Version 2.1.1, X.509 v3 certificate storage, SSL v3, IPsec/IKE, PC/SC, odolnosť IP X7 - IEC 529, vrátane SW licencie | N/A | P_9 | Pr | Z |
| SP_6 | Čítačka čiarových a QR kódov | Používateľ DCOM | 5418 |  | Priestorová laserová 2D čítačka čiarových kódov. Pripojenie k PC prostredníctvom USB. Odolnosť, schopnosť čítať kódy vytlačené na papieri alebo na obrazovke mobilného teleonu..Požiadavka na čítanie poškodených alebo slabo vytlačené čiarové kódy, odolný dizajn | N/A | P_9 | Pr | Z |
| SP_7 | Backup Storage Typ 1 - malé obce | Dátové úložisko externý box na 2x 2.5/3.5" SATA II HDD, CPU Intel Celeron N3060 Dual-core 1.6 GHz, 1 GB RAM, GLAN, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x eSATA, USB Print server, SK prostredie, 2 x 2TB HDD s error rate 1%/rok | 1809 | Synology | Synology DiskStation DS216+II, 2 x Seagate IronWolf Pro 2TB | N/A | P_9 | Pr | Z |
| SP_8 | Backup Storage Typ 2 - stredne veľké obce | Dátové úložisko externý box na 2x 2.5/3.5" SATA II HDD, CPU Intel Celeron N3060 Dual-core 1.6 GHz, 1 GB RAM, GLAN, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x eSATA, USB Print server, SK prostredie, 2 x 4TB HDD s error rate 1%/rok | 900 | Synology | Synology DiskStation DS216+II, 2 x Seagate Enterprise 4TB | N/A | P_9 | Pr | Z |
| SP_9 | Router do Finnet4 | Router pre pripojenie obce do DCOM cez sieť FINNET4, 5x1Gbit ports z toho 1WAN port, funkcie pre routing a firewalling, možnosti centrálnej konfigurácie a správy | 1073 | Mikrotik | Mikrotik hEX | N/A | P_9 | Pr | Z |
| SP_10 | Kancelársky SW | Používateľ DCOM | 7015 | Microsoft | Textový editor, tabuľkový procesor, prezentačný nástroj. Tieto nástroje nesmú obsahovať žiadne reklamné bannery . Textový editor musí umožniť vytvárať, editovať a odstraňovať krížové odkazy, vysvetlivky, poznámky pod čiarou, komentáre, digitálny podpis dokumentov, indexy a rovnice, grafické diagramy, záložky, obsah dokumentu, ochranu dokumentov heslom. Tabuľkový procesor musí umožniť používať doplnky ak sú dostupné, ako aj vytvárať, editovať a odstraňovať prvky vytvorené pomocou doplnkov, kontingenčné tabuľky, filtre, zoskupenia riadkov a stĺpcov, digitálne podpisy, komentáre, prepojenia na externé zdroje údajov, pravidlá pre overovanie údajov, musí umožňovať kontrolu chýb a vyhľadávanie zacyklených odkazov. Navyše tieto nástroje musia umožňovať prácu s dokumentami vytvorenými pomocou najrozšírenejších produktov v tejto oblasti, minimálne MS OFFICE a OPENOFFICE. | N/A | P_9 | Pr | Z |
| SP_11 | Antivírová ochrana | Používateľ DCOM | 7015 | Symantec | antivírová a antispam ochrana počítača |  | P_9 | Pr | Z |
| SP_12 | PC pre pracovisko Call Centra | Datacentrum | 10 | HP | CPU Intel min. Core i7 4 jadrá alebo ekvivalent s výkonovým číslom PassMark minimálne 7500 bodov, grafická karta s podporou dvojmonitorového systému s rozlíšením min. 1920x1200, RAM min. 8GB, HDD SSD min. 256 GB, DVD RW, min. 4x USB 2.0, 1x Ethernet, Operačný systém, 2 x monitor 24" min. rozlíšenie 1920x1200, SK klávesnica externá, myš, head set, dokovacia stanica | N/A | P_9 | Pr | Z |
| SP_13 | Hlasová platforma pre operátorov CallCentra | Datacentrum | 10 | Microsoft | Systém pre hlasovú komunikáciu operátorov CallCentra |  | P_9 | Pr | Z |

### Dátové centrum - sála

Príloha obsahuje  miesta prevádzky aplikačných a technologických prostriedkov. Miesto je potrebné uviesť aj v prípade, že nemá parametre dátového centra, alebo sály (t.j. je to len obyčajná miestnosť, alebo kancelária).
Tabuľka 27 Dátové centrum - sála

| MetaIS kód | Názov | Kontaktná osoba zodpovedná za dátovú sálu | Lokalita | AS ( 15 ) | BS ( 16 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | štúdia nezavádza požiadavky na vytvorenie nového dátové centrum. Záložné dátové centrum (DC2) DCOM bude migrované do vládneho cloudu. HW zdroje z DC2 sa použijú na posilnenie výkonu primárneho dátového centra(DC1) DCOM z dovodu rozšírenia IS DCOM na nové obce a mestá. |  |  |  |  |

## Implementácia a migrácia

### Harmonogram projektu

Tabuľka 28 Harmonogram projektu

| ID | Aktivita | Dĺžka trvania |
| --- | --- | --- |
| HP-1 | Prípravná fáza | 5 mesiacov |
| HP-2 | Inicializačná fáza | 5 mesiacov |
| HP-3 | Publicita a informovanosť | 23 mesiacov |
| HP-3.1 | Príprava kampane | 1 mesiac |
| HP-3.2 | Úvodná marketingová kampaň | 2 mesiacov |
| HP-3.3 | Priebežné marketingové kampane | 20 mesiacov |
| HP-3.4 | Akvizície obcí | 20 mesiacov |
| HP-4 | Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie | 23 mesiacov |
| HP-4.1 | Analýza možností migrácie do cloudu pre väčšie miestá a obce | 23 mesiacov |
| HP-5 | Nasadenie riešenia okrem integrácie | 10 mesiacov |
| HP-5.1 | Migrácia záložej lokality do vládneho cloudu | 10 mesiacov |
| HP-6 | Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie | 3 mesiacov |
| HP-7 | Implementácia riešenia okrem integrácie | 5 mesiacov |
| HP-7.1 | Inštalácia systémového HW a SW v DC | 5 mesiacov |
| HP-7.2 | Implementácia centrálnej správy koncových zariadení a zálohovania | 5 mesiacov |
| HP-8 | Nasadenie riešenia okrem integrácie | 25 mesiacov |
| HP-8.1 | Príprava technickej migrácie | 3 mesiacov |
| HP-8.2 | Technická migrácia | 21 mesiacov |
| HP-8.3 | Príprava migrácie APV a údajov | 3 mesiacov |
| HP-8.4 | Migrácia APV a údajov | 21 mesiacov |
| HP-9 | Testovanie riešenia okrem integrácie | 23 mesiacov |
| HP-9.1 | Školenia nových používateľov IS DCOM | 23 mesiacov |
| HP-10 | Riadenie projektu | 36 mesiacov |
| HP-11 | Dokončovacia fáza | 2 mesiacov |
| HP-12 | Ukončenie projektu | 0 mesiacov |

Celková plánovaná dĺžka projektu je 36 mesiacov

(15) Aktuálny stav (Pr – Prevádzka, Vv - Vo výstavbe, Pl – Plánované)

(16) Budúci stav (N - Nový, Bz - Bez zmeny, Z - Zmena, V – Vyradenie)

## Prevádzka

Tabuľka 29 Kategórie technických problémov, vysvetlenie k nasledujúcim tabuľkám

| Kategória technického problému | Popis |
| --- | --- |
| A – kritická | Systém ako celok zlyhal a je mimo prevádzky. Nie je známe žiadne dočasné riešenie ani alternatíva, ktorá by viedla k opätovnému sprevádzkovaniu systému aspoň v obmedzenom stave. |
| B – vysoká | Systém má výrazne obmedzenú schopnosť prevádzky. Hlavné komponenty nefungujú a v prevádzke vykazujú vady. Kľúčová funkcionalita je obmedzená. |
| C - normálna | Systém vykazuje výpadok menej dôležitej funkcionality alebo komponentu, ktorý nemá kritický dopad na užívateľov ale funkčnosť systému je obmedzená. Systém nespôsobuje trvalú stratu údajov alebo ich vážne poškodenie. |

### Dodávateľská podpora

Pre popis aktuálneho stavu 
Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o podpore párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve), ktoré zabezpečujú dodávateľskú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.
Pre popis budúceho stavu 
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou dodávateľskou podporou týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Pričom Identifikátor (názov) zmluvy, Dodávateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných záväzkov, prešla podpora budúceho stavu na existujúceho dodávateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze. 
Tabuľka 30 Dodávateľská podpora

| ID | Identifikátor (názov) zmluvy | Dodávateľ | Platnosť od-do |  | Celkové ročné výdavky |  | Identifikátory prostriedkov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP_1 | Prevádzka DCOM | PosAM/Datalan(Konzorcium) | 1.12.2015 – 30.11.2020 |  | 3 395 000 € bez DPH |  | 1500 obci 7700 užívateľov + Datacentrum IS DCOM |  |
|  | Úroveň poskytovania služby |  | Hodnota |  |  |  |  |  |
|  | Poskytovaná úroveň podpory |  | L1, L2, L3 |  |  |  |  |  |
|  | Forma podpory |  | ServiceDesk + Podpora priamo na mieste |  |  |  |  |  |
|  | Riešenie redundancie prostriedkov |  | Zmluva o prevádzke zabezpečuje služby pre redundantné riešenie |  |  |  |  |  |
|  | Spôsob zálohovania |  | Zmluva o prevádzke zabezpečuje služby zálohovania. |  |  |  |  |  |
|  | Rozsah zálohovania |  | Zmluva o prevádzke zabezpečuje služby zálohovania pre IS DCOM. |  |  |  |  |  |
|  | Doba zotavenia (RTO)[1] |  | 8 hod |  |  |  |  |  |
|  | Je záloha pravidelne validovaná |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Miera dostupnosti |  | 97% na báze 18/7 |  |  |  |  |  |
|  | Je miera dostupnosti monitorovaná a vyhodnocovaná |  | Áno |  |  |  |  |  |
|  | Stanovená zmluvná pokuta pri nedodržaní miery dostupnosti |  | Áno |  |  |  |  |  |
|  | Časové okno plánovaných výpadkov |  | Áno |  |  |  |  |  |
|  | Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory |  | Zahrnuté v cene |  |  |  |  |  |
|  | Interval pravidelnej údržby |  | Interval servisnej údržby je riešený individuálne v závislosti od konkrétnej technológii. Aktualizácie a servisná údržba sa robí mimo SLA času poskytovania služieb spravidla v piatok vo večerných hodinách, resp. v sobotu. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reakčná doba v pracovnej dobe | Reakčná doba mimo prac. dobu |  | Dodanie opravy v pracovnej dobe |  | Dodanie opravy mimo prac. dobu |
|  | Riešenie problému kategórie A |  | N/A | N/A |  | 8 hod |  | N/A |
|  | Riešenie problému kategórie B |  | Max 2 hod | N/A |  | Nasledovný prac. deň |  | N/A |
|  | Riešenie problému kategórie C |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |
| PP_2 | Prevádzka DCOM+ (plošné rozšírenie DCOM) |  | Podľa PHZ |  | 2 093 201,61 € bez DPH |  | 1073 obci 7005 užívateľov |  |
|  | Úroveň poskytovania služby |  | Hodnota |  |  |  |  |  |
|  | Poskytovaná úroveň podpory |  | L1, L2, L3 |  |  |  |  |  |
|  | Forma podpory |  | ServiceDesk + Podpora priamo na mieste |  |  |  |  |  |
|  | Riešenie redundancie prostriedkov |  | Zmluva o prevádzke zabezpečuje služby pre redundantné riešenie |  |  |  |  |  |
|  | Spôsob zálohovania |  | Zmluva o prevádzke zabezpečuje služby zálohovania. |  |  |  |  |  |
|  | Rozsah zálohovania |  | Zmluva o prevádzke zabezpečuje služby zálohovania pre IS DCOM. |  |  |  |  |  |
|  | Doba zotavenia (RTO)[2] |  | 8 hod |  |  |  |  |  |
|  | Je záloha pravidelne validovaná |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Miera dostupnosti |  | 97% na báze 18/7 |  |  |  |  |  |
|  | Je miera dostupnosti monitorovaná a vyhodnocovaná |  | Áno |  |  |  |  |  |
|  | Stanovená zmluvná pokuta pri nedodržaní miery dostupnosti |  | Áno |  |  |  |  |  |
|  | Časové okno plánovaných výpadkov |  | Áno |  |  |  |  |  |
|  | Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory |  | Zahrnuté v cene |  |  |  |  |  |
|  | Interval pravidelnej údržby |  | N/A, individuálne v závislosti od technológii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reakčná doba v pracovnej dobe | Reakčná doba mimo prac. dobu |  | Dodanie opravy v pracovnej dobe |  | Dodanie opravy mimo prac. dobu |
|  | Riešenie problému kategórie A |  | N/A | N/A |  | 8 hod |  | N/A |
|  | Riešenie problému kategórie B |  | Max 2 hod | N/A |  | Nasledovný prac. deň |  | N/A |
|  | Riešenie problému kategórie C |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |

(17) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support

(18) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

### Podpora vlastnými zdrojmi

Pre popis aktuálneho stavu 
Príloha obsahuje zoznam organizačných zložiek (organizácie, alebo podriadenej organizácie) párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických prostriedkov), ktoré zabezpečujú podporu prevádzky týchto prostriedkov. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.
Pre popis budúceho stavu 
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovanou podporou týchto prostriedkov vlastnými zdrojmi organizácie. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Počet pracovníkov je povinný údaj, a má hovoriť o organizačnom dopade. Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze.

Tabuľka 31 Podpora vlastnými zdrojmi

| ID | Organizačná zložka | Počet pracovníkov | Lokalita | Celkové ročné výdavky |  | Identifikátory prostriedkov |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N/A | N/A | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |
|  | Úroveň poskytovania služby |  | Hodnota |  |  |  |  |  |
|  | Poskytovaná úroveň podpory |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Forma podpory |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Riešenie redundancie prostriedkov |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Spôsob zálohovania |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Rozsah zálohovania |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Doba zotavenia (RTO)( 20 ) |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Je záloha pravidelne validovaná |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Miera dostupnosti |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Je miera dostupnosti monitorovaná a vyhodnocovaná |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Stanovená zmluvná pokuta pri nedodržaní miery dostupnosti |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Časové okno plánovaných výpadkov |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Interval pravidelnej údržby |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reakčná doba v pracovnej dobe |  | Reakčná doba mimo prac. dobu | Dodanie opravy v pracovnej dobe | Dodanie opravy mimo prac. dobu |  |
|  | Riešenie problému kategórie A |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |
|  | Riešenie problému kategórie B |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |
|  | Riešenie problému kategórie C |  | N/A |  | N/A | N/A | N/A |  |

(19) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support

(20) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

### Prostriedky v prenájme

Pre popis aktuálneho stavu 
Príloha obsahuje zoznam aktuálnych zmlúv o prenájme párovaný na zoznam prostriedkov (ľubovoľná kombinácia aplikačných a technologických prostriedkov, tak ako je uvedená v zmluve). Pre prostriedky, ktoré organizácia nevlastní, ale využíva ich formou prenájmu. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb.
Pre popis budúceho stavu 
Príloha obsahuje zoznam prostriedkov (vrátane služieb) a navrhovaným prenájmom. Tiež s uvedenou úrovňou poskytovania služieb. Pričom Identifikátor (názov) zmluvy, Poskytovateľ nie sú povinné (môže sa vyskytnúť prípad, keď by napr. vplyvom zmluvných záväzkov, prešla podpora budúceho stavu na existujúceho Poskytovateľa). Celkové ročné výdavky musia byť zohľadnené v Ekonomickej analýze. 
Tabuľka 32 Prostriedky v prenájme

| ID | Identifikátor (názov) zmluvy | Poskytovateľ | Platnosť prenájmu od-do |  | Celkové ročné výdavky |  | Identifikátory prostriedkov |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP_5 | Zmluva o poskytovaní služieb serverhousing Č zmluvy: ZL-2013-21 | Datacentrum | Od 07.12.2013 Na dobu neurčitú |  | N/A |  | N/A |  |
|  | Úroveň poskytovania služby |  | Hodnota |  |  |  |  |  |
|  | Poskytovaná úroveň podpory |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Forma podpory |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Riešenie redundancie prostriedkov |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Spôsob zálohovania |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Rozsah zálohovania |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Doba zotavenia (RTO) ( 22 ) |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Je záloha pravidelne validovaná |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Miera dostupnosti |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Je miera dostupnosti monitorovaná a vyhodnocovaná |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Stanovená zmluvná pokuta pri nedodržaní miery dostupnosti |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Časové okno plánovaných výpadkov |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Bezplatné aktualizácie súčasťou podpory |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Interval pravidelnej údržby |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Reakčná doba v pracovnej dobe | Reakčná doba mimo prac. dobu |  | Dodanie opravy v pracovnej dobe |  | Dodanie opravy mimo prac. dobu |
|  | Riešenie problému kategórie A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |
|  | Riešenie problému kategórie B |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |
|  | Riešenie problému kategórie C |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A |

(21) http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_support#Multi-tiered_technical_support

(22) http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective

## Ekonomická analýza ( 23 )

Ďalšie prílohy pre uskutočnenie finančnej, ekonomickej analýzy a analýzy citlivosti sa nachádzajú v prílohe materiálu „Metodický pokyn k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020. 2015".

### Podmienky udržateľnosti

Tabuľka 33 Podmienky udržateľnosti

| ID | Podmienka udržateľnosti | Popis / zdôvodnenie |
| --- | --- | --- |
| PU_X |  |  |
| PU_1 | Dodržanie plánovaného rozšírenia IS DCOM na ďalších 1073 subjektov samosprávy(obce a mestá). | Rozšírenie IS DCOM o ďalšie subjekty samosprávy, ktoré budú platiť príspevok 1 € na obyvateľa / rok na chod služieb IS DCOM zabezpečí po finančnej stránke lepšiu nákladovú udržateľnosť prevádzkovaného riešenia. Taktiež zníži poplatok nákladový ukazovateľ cena prevádzky riešenia na obyvateľa. |

### Analýza citlivosti

V analýze citlivosti, sa určujú „kritické" premenné alebo parametre modelu (t. j. tie, ktorých pozitívne alebo negatívne odchýlky majú najväčší vplyv na ukazovatele výkonnosti daného projektu)
Tabuľka 34 Kritické premenné

| ID | Kritická premenná | Popis |
| --- | --- | --- |
| KP_X | Kritické premenné sú tie, pri ktorých odchýlka 1 % spôsobí odchýlku viac ako 1 % hodnoty NPV. |  |
| KP_1 | Kvalitatívne prínosy - zníženie nákladov na strane verejných zdrojov v oblasti IKT miestnej územnej samosprávy v projekte DCOM+ migráciou do vládneho cloudu. |  |

Kvalitatívne prínosy rozšírenia DCOM na ďalších 1073 obcí spočívajú v odhadovanom ušetrení 22,18 % nákladov verejných zdrojov v oblasti IKT miestnej územnej samosprávy v projekte DCOM+ konkrétne v CBA, čo činí úsporu 15 656 098,29 EUR za 10 rokov v porovnaní s riešením ak by si obce riešili plnenie zákonnej povinnosti poskytovania eSlužieb vlastnými silami v spolupráci so svojimi dodávateľmi informačných systémov obcí.   V prípade neuskutočnenia migrácie do vládneho cloudu by takéto šetrenie verejnými zdrojmi nenastalo. Pri plánovanom zapojení 1 261 426 obyvateľov (čo by v prípade ak by priemerne veľká obec mala  cca 1176 obyvateľov znamenalo 1073 obcí) do IS DCOM by pokles prevádzky IS DCOM v prepočte na 1 obyvateľa dosiahol 17,26 %. Šetrenie na úrovni 10,01 % by sa v tomto prípade dosiahlo pri zapojení 1 053 344 obyvateľov (ekv. teoreticky 896 obcí). Bod zlomu by sa dosiahol pri zapojení 882 880 obyvateľov ( ekv. teoreticky 751 obcí). Pri zapojení nižšieho počtu obcí by projekt DCOM+ nedosiahol šetrenie nákladov. Keďže jedným z determinantov, ktorý vplýva na prepočet sú veľkostné segmenty zapájaných obcí, ktoré sa nedajú nateraz záväzne odhadnúť je  z uvedených dôvodov potrebné brať uvádzaný minimálny počet občanov zapájaných obcí do projektu DCOM+ ako orientačný, avšak ako jednoznačne vhodnejší, ako prepočet cez obce, kde sa rátalo s priemerne veľkou obcou s cca 1176 obyvateľov.

(23) Ďalšie prílohy pre uskutočnenie finančnej, ekonomickej analýzy a analýzy citlivosti sa nachádzajú v prílohe materiálu „Metodický pokyn k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020. 2015“.