Vzorová

Dohoda o integračnom zámere
*Názov OVM/IS OVM* a
IS Centrálnej Správy Referenčných Údajov VS (CSRU) pre poskytovateľa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STATUS | DÁTUM | MENO/SEKCIA | PODPIS |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Všeobecné informácie

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt: | IS CSRÚ |
| Dokument: |  |
| Verzia: |  |
| Dátum: |  |
| Autor: |  |
| Vlastník: | Ministerstvo financií SR |

História dokumentu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzia | Dátum verzie | Popis zmien | Vypracoval |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Odkazy na dokumenty

Obsah

[1 Úvodné ustanovenia 4](#_Toc440374723)

[1.1 Identifikácia subjektov integračného zámeru 4](#_Toc440374724)

[1.2 Zdôvodnenie a ciele integračného zámeru 4](#_Toc440374725)

[*1.3* Rozpočet 4](#_Toc440374726)

[1.4 Subdodávateľské vzťahy 6](#_Toc440374727)

[1.5 Dodatočné ustanovenia a prílohy 6](#_Toc440374728)

[2 Rozsah integrácie 6](#_Toc440374729)

[2.1 Poskytovanie údajov 6](#_Toc440374730)

[2.2 Spôsob integrácie 6](#_Toc440374731)

[3 Komunikačný plán 7](#_Toc440374732)

[3.1 Popis rolí a zodpovednosti 7](#_Toc440374733)

[3.2 Komunikačné procesy 7](#_Toc440374734)

[3.3 Riadenie komunikácie 8](#_Toc440374735)

[4 Harmonogram 9](#_Toc440374736)

[4.1 Harmonogram integračného zámeru 9](#_Toc440374737)

[4.2 Release 11](#_Toc440374738)

[4.2.1 Zoznam aplikácií, funkcionalít a komponentov 11](#_Toc440374739)

[4.2.2 Release plán 11](#_Toc440374740)

[6 Príloha č.1 : Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov 12](#_Toc440374741)

[Účel prílohy 12](#_Toc440374742)

[Identifikácia orgánu verejnej moci 12](#_Toc440374743)

[Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov 12](#_Toc440374744)

# Úvodné ustanovenia

## Identifikácia subjektov integračného zámeru

Subjektmi dohody o integračnom zámere uzatváranej na základe požiadavky č. <*ID požiadavky na integráciu*> z dňa <*XX.XX.XXXX*> sú správca IS CSRÚ Ministerstvo financií Slovenskej republiky a <*Názov OVM/IS OVM*>. Hlavným vstupom pre vypracovanie integračného zámeru na strane Správcu IS CSRÚ je Integračný manuál <*IS OVM*>, vyplnený formulár Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov z prílohy č.1 a analýza dopadov integrácie .

**Subjekty dohody:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rola | Identifikátor správcu (Gestora) | Správca (Gestor) | Identifikátor projektu / subjektu | Projekt / projekty spadajúce pod kontrakt | Identifikátor ISVS | ISVS spadajúce pod kontrakt |
| Správca IS CSRÚ | *osoba\_2* | *Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5* *P. O. BOX 82* *817 82 BRATISLAVA* *IČO: 00151742* | *projekt\_98* | *Národný projekt: Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy* | *isvs\_5836* | *Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy* |
| Poskytovateľ údajov |  |  |  |  |  |  |

## Zdôvodnenie a ciele integračného zámeru

Cieľom dohody o integračnom zámere je poskytnúť integrujúcim sa stranám (subjektom dohody o integračnom zámere) sumárne informácie o východiskách a potrebách integrácie, rozsahu integrácie, rozdelení základných zodpovedností a komunikačných línií, ako aj o harmonograme potrebnej integrácie <*Názov OVM/IS OVM>*.

***Správca IS CSRÚ***

Ministerstvo financií SR je správcom Informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ), ktorý realizuje časť funkcionality Modulu úradnej komunikácie (MUK) dátová časť ostatných úsekov podľa § 10 odsek 11 pís. d) zákona č.305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Podľa uvedeného zákona, ak ide o používanie referenčných údajov iných ako tých, ktorých správcom je ministerstvo vnútra alebo okresné úrady a základných číselníkov, ktorých gestorom je ministerstvo vnútra, orgány verejnej moci sú pri vzájomnej elektronickej komunikácii, vrátane elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky, povinné používať spoločný modul MUK dátová časť ostatných úsekov, inak sú oprávnené používať tento spoločný modul podľa § 10 odseku 3 pís. h) zákona o e-Governmente.

***Poskytovateľ údajov***

*< zdôvodnenie a ciele integračného zámeru na strane poskytovateľa údajov>*

## Rozpočet

Tabuľka rozpočtu za Správcu IS CSRÚ:

| **Aktivita integračného zámeru Správcu IS CSRÚ** | **Priradená rola** | **Alokované človekodni** | **Finančné vyčíslenie alokovaných človekodní** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dohoda o integračnom zámere | Integračný administrátor / projektový manažér  | N/A | N/A |
| Projektové riadenie, monitorovanie a reporting postupu integrácie | Integračný administrátor / projektový manažér  |  |  |
| Finalizácia dohody o úrovni poskytovaných služieb a manažmente post-implementačných zmien (integračný SLA kontrakt) | Supervízor údajov |  |  |
| Aktualizácia údajov o poskytovaných koncových službách (eGov, IS) v centrálnom metainformačnom systéme | Integračný administrátor / projektový manažér  |  |  |
| Identifikácia služieb | Integračný administrátor / projektový manažér |  |  |
| Špecifikácia služieb | Integračný administrátor / projektový manažér |  |  |
| Integračný technický návrh | Dátový architekt a metodik pre referencovanie |  |  |
| Prepojenie infraštruktúry | Integračný administrátor / projektový manažér |  |  |
| Príprava testovacieho plánu, testovacích scenárov a prípadov | Integračný administrátor / projektový manažér |  |  |
| Vývoj komponentov pre integráciu | Hlavný vývojár |  |  |
| Vykonanie integračných testov | Integračný administrátor / projektový manažér, Hlavný vývojár |  |  |
| Vykonanie používateľských akceptačných testov | Integračný administrátor / projektový manažér, Hlavný vývojár |  |  |
| Zavedenie do prevádzky | Integračný administrátor / projektový manažér |  |  |
| Zvedenie nového OVM/ IS /Objektu evidencie / IS CSRU služieb do riadiacich údajov | CSRÚ systémový administrátor |  |  |

Tabuľka rozpočtu za Poskytovateľa údajov (*Názov IS OVM*)

| Aktivita integračného zámeru Poskytovateľa údajov | Priradená rola | **Alokované človekodni** | **Finančné vyčíslenie alokovaných človekodní** |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktualizácia údajov o poskytovaných koncových službách (eGov, IS) v centrálnom metainformačnom systéme | *<Priradená rola>* |  |  |
| Nastavenie pravidiel pre riadenie dátovej kvality | *<Priradená rola>* |  |  |
| Projektové riadenie, monitorovanie a reporting postupu integrácie | *<Priradená rola>* |  |  |
| Prepojenie infraštruktúry | *<Priradená rola>* |  |  |
| Zavedenie do prevádzky, monitoring | *<Priradená rola>* |  |  |

## Subdodávateľské vzťahy

Poskytovateľ údajov aj Správca IS CSRÚ sú na účely dodania služieb a realizácie integrácie oprávnení využívať služby tretích strán, pričom za ich priebeh a výsledok ručia, ako by ich vykonávali vo vlastnom mene. O využívaní služieb tretích strán sa budú subjekty dohody včas a primerane informovať a sprostredkujú im kontakt na tretie strany v prípade potreby.

## Dodatočné ustanovenia a prílohy

*<Rôzne dodatočné ustanovenia a prílohy, prípadne „žiadne“.>*

# Rozsah integrácie

## Poskytovanie údajov

Predmetom Dohody o integračnom zámere je poskytnutie objektov evidencie podľa prílohy č.1

## Spôsob integrácie

Nasledujúca tabuľka špecifikuje použitie jednotlivých služieb , ktoré sú predmetom tejto Dohody o integračnom zámere (*jeden riadok tabuľky pre každú službu zvlášť*):

|  |  |
| --- | --- |
| **Služba** | **Poskytované objekty evidencie** |
| <eGov služba poskytovateľa> | <Objekty evidencie poskytované eGov službou Poskytovateľa údajov> |
| <iný typ integrácie> | <Objekty evidencie poskytované prostredníctvom iného typu integrácie> |
| eGov služba Zápis údajov do IS CSRÚ | <Objekty evidencie poskytované eGov službou Zápis údajov do IS CSRÚ> |

(*Vyplnia sa len príslušné riadky podľa využívaných služieb.)*

# Komunikačný plán

## Popis rolí a zodpovednosti

| Správca IS CSRÚ | Poskytovateľ údajov |
| --- | --- |
| Rola | Meno, kontakt | Rola | Meno, kontakt |
| Komisia pre posudzovanie zmien IS CSRÚ  | *Meno, kontakt* |  |  |
| Správca IS CSRÚ | *Meno, kontakt* |  |  |
| Integračný administrátor / projektový manažér | *Meno, kontakt* |  |  |
| Dátový architekt a metodik pre referencovanie | *Meno, kontakt* |  |  |
| CSRÚ prevádzková podpora | *Meno, kontakt* |  |  |
| CSRÚ systémový administrátor | *Meno, kontakt* |  |  |
| CSRÚ Supervízor údajov | *Meno, kontakt* | Data Steward |  |
| CSRÚ Dodávateľ aplikačnej podpory | *Meno, kontakt* |  |  |
| Hlavný vývojár | *Meno, kontakt* |  |  |

## Komunikačné procesy

| Úroveň stretnutí | Komunikačný proces | Výstup |
| --- | --- | --- |
| Integračný administrátor / projektový manažér  | Návrh integračného zámeru a jeho úprav | Dohoda o integračnom zámere a jeho dodatok |
| Správcovia | Eskalácia problémov integrácie | Elektronická alebo papierový výstup k eskalácii problému |
| Integračný administrátor / projektový manažér | Integračné testovanie | Integračný protokol podpísaný Integračným administrátorom / projektovými manažér**mi** |
| Správcovia | Monitorovanie stavu integračných prác (odporúčaná periodicita raz mesačne) | Zápis zo stretnutia, elektronická alebo papierová statusová informácia  |
| Expertná komunikácia Integračný administrátor / projektový manažéri | Prepojenie infraštruktúry  | Elektronická alebo papierová statusová informácia o zriadení funkčného prepojenia infraštruktúry |
| Expertná komunikácia ohľadom biznis modelov Dátový architekt a metodik pre referencovanie | Zorchestrovanie služieb na úrovni biznis modelu | Integračný postup pri testovaní (prípadne úprava dokumentácie zúčastnených strán) |
| Dátový architekt a metodik pre referencovanie | Komunikácia ohľadom implementačných otázok | Elektronický alebo papierový výstup ohľadom komunikácie v oblasti implementácie |
| Integračný administrátor / projektový manažéri | Integračné testovanie | Integračný protokol |
| Integračný administrátor / projektový manažéri | Zaslanie informácie o zmene releasu | Elektronická alebo papierová statusová informácia o zmene releasu |
| Integračný administrátor / projektový manažér | Zabezpečenie konfiguračnej zmeny | Upravený dokument technického návrhu |
| Poverení zástupcovia | Akceptácia integrácie | Akceptačný protokol |
| Eskalácia 1., 2., 3. úroveň | Podľa Dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA kontrakt) Poskytovateľa |

## Riadenie komunikácie

RASCI Matica riadenia komunikácie:

| Proces riadenia komunikácie | Zodpovednosť Poskytovateľ údajov | Zodpovednosť Správca IS CSRÚ | Zodpovednosť ostatné subjekty |
| --- | --- | --- | --- |
| Príprava dohody o integračnom zámere | RA- Správca | RA- Integračný administrátor / projektový manažérC - Dátový architekt a metodik pre referencovanie |  |
| Zabezpečenie technického pripojenia | RA – expert infraštruktúryI – projektový manažér | R,A – Hlavný vývojárS – Integračný administrátor / projektový manažér |  |
| Návrh integračných testovacích scenárov | RA- hlavný biznis analytikI – projektový manažérCS – hlavný architekt | RA- Integračný administrátor / projektový manažérC- Dátový architekt a metodik pre referencovanie |  |
| Príprava integračných testovacích scenárov | RA – biznis analytikC- hlavný architektI - projektový manažér | RA –Integračný administrátor / projektový manažér |  |
| Integračné testovanie  | RA – test manažér | RA – Integračný administrátor / projektový manažér |  |
| Príprava a vykonanie UAT testov | RA – test manažér | RA – Integračný administrátor / projektový manažér |  |
| Príprava dohody o poskytovaní služieb SLA | RA – projektový manažérCS – hlavný architekt | RA – Integračný administrátor / projektový manažér C,I – Správca |  |
| Finálna akceptácia  | RA – poverené osoby OVMCS – projektový manažér | RA – Správca |  |
| Podpis dohody o poskytovaní služieb | RA- štatutár OVMCS- projektový manažér | RA- Správca |  |
| Zavedenie do prevádzky | RA- projektový manažérCS- hlavný architekt | RA- Integračný administrátor / projektovýI- Správca |  |
| Eskalácia 1., 2., 3. stupeň | Podľa Dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA kontrakt) Poskytovateľa |

R = Responsible – Zodpovedá za korektné vykonanie pridelenej úlohy a za existenciu prideleného výstupu alebo jeho časti.

A = Accountable - S konečnou platnosťou zodpovedá za úspešnú realizáciu úlohy alebo schválenie výstupu. „R“ sa zodpovedá „A“. „A“ musí podpísať (schváliť) prácu vykonávanú „R“. „A“ môže byť pri jednej úlohe alebo výstupe resp. jeho časti priradené len k jednej role.

S = Supportive (Podpora, asistencia) – Aktívne pomáhajú pri realizácii aktivity.

C = Consulted – Plní funkciu poradcu, pričom sa počíta s obojsmernou komunikáciou. Môže byť požiadaný, aby poradil a mal by iniciatívne radiť, ak je to nevyhnutné.

I = Informed – Sú informovaní o priebehu prác. Jednosmerná komunikácia.

# Harmonogram

## Harmonogram integračného zámeru

| Aktivita | Vstup | Výstup | Dátum začiatku | Dátum Ukončenia | Závislosti aktivít | Zodpovedná osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpísanie DIZ | Integračný manuál Poskytovateľa údajov, Príloha č.2: Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov, analýza dopadov integrácie |  |  |  |  | Správca IS CSRÚSprávca OVM (Poverená osoba) |
| Analýza a špecifikácia |  | Dokumenty: 1) Integračný technický návrh 2) Špecifikácia prepojenia infraštruktúry |  |  | Podpísanie DIZ | Integračný administrátor / projektový manažér |
| Vývoj integračného rozhrania a integrácia na úrovni integračného vývojového prostredia | Výstupy predchádzajúcich aktivítIntegračné vzorové údajeSprístupnené testovacie/vývojove prostredie CSRU | Implementované rozhranie v internom vývojovom prostredí. |  |  | Analýza a špecifikácia | Integračný administrátor / projektový manažér, Hlavný vývojár |
| Integrácia testovacích prostredí | Výstupy predchádzajúcich aktivítSprístupnené testovacie prostredie CSRU | Pripravené zintegrované testovacie prostrediaTestovací protokol integrácie jednotlivých prostredíProtokol o pripravenosti integrácie do testovacieho prostredia |  |  | Vývoj integračného rozhrania a integrácia na úrovni integračného prostredia | Integračný administrátor / projektový manažér, Hlavný vývojár |
| Testovanie integračného rozhrania test. prostredia | Výstupy predchádzajúcich aktivít | Plán, Scenáre, Prípady integračného testovaniaTestovacie dáta pre konkrétne testovacie prípadyProtokol a výsledky integračného testovaniaAktualizovaná relevantná špecifikáciaOpravenie prípadných chýb a vyriešenie objavených problémovProtokol o pripravenosti integrácie do UAT testovania |  |  | Integrácia prostredí | Integračný administrátor / projektový manažér*,* Hlavný vývojár |
| Produkčná prevádzka | Výstupy predchádzajúcich aktivít |  |  |  | Pilot | Integračný administrátor / projektový manažér |

## Release

### Zoznam aplikácií, funkcionalít a komponentov

| Aplikácia | Funkcionalita | Komponent |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

### Release plán

| Identifikátor releasu | Dátum nasadenia | Aplikácia | Funkcionalita | Komponent | Prostredie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Príloha č.1 : Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov

## Účel prílohy

Účelom prílohy Dohody o integračnom zámere Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov je, počas integračného procesu orgánu verejnej moci (OVM) identifikovaného v nasledujúcej časti s Informačným systémom Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ), špecifikovať objekty evidencie (OE), referenčné údaje a základné číselníky, ktoré bude poskytovať prostredníctvom služieb IS CSRÚ po dokončení integračného procesu.

## Identifikácia orgánu verejnej moci

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov OVM** | <*Názov orgánu verejnej moci*> |
| **Názov IS OVM** | <*Názov IS OVM*> |
| **Adresa** | <*Adresa*> |
| **Zriaďovateľ / Správca** | <*Názov, adresa*> |
| **IČO alebo iný identifikátor** | <*IČO/ ID*> |
| **Autor dokumentu** | <*Meno, pozícia, kontakt*> |

## Špecifikácia objektov evidencie, referenčných údajov a základných číselníkov

<*Názov OVM*> má v úmysle poskytovať nasledujúce OE / referenčné údaje / základné číselníky prostredníctvom služieb IS CSRÚ (*tabuľka bude vyplnená pre každý OE zvlášť*):

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov objektu evidencie:** | <*Názov objektu evidencie*> |
| **Názov subjektu evidencie:** | <*Názov subjektu evidencie*> |
| **Údaj objektu evidencie** | **Legislatívne právo spravovať údaje objektu evidencie / referenčné údaje / základné číselníky** | **Dátový typ** | **Orgány verejnej moci, ktorým povoľuje prístup k údajom objektu evidencie / referenčným údajom / základným číselníkov na základe osobitných predpisov** |
| <*Vymenovanie údajov v riadkoch pod sebou*> | <*Právny predpis umožňujúci prístup alebo odvolanie sa na kópiu dohody o poskytovaní informácií, ktorá bude tvoriť prílohu tejto Dohody*> | <*Dátový typ*> | <*Názov orgánu verejnej moci a odvolávka na osobitný predpis umožňujúci poskytnúť prístup*> |

Formulár Špecifikácia objektov evidencie:

